План ремонта межпоселенческих автомобильных дорог и автомобильных дорог населенных пунктов Окуловского муниципального района на 2013 год

| № | Направление автомобильной дороги | Объем необходимых ремонтных работ м2 | Объем необходимого финансирования тыс.руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Каташино-Котово | 30000 | 290 | 3 квартал 2013 года |
| 2 | От а/д Окуловка-Боровичи до д.Чудово | 3220 | 236 | 3 квартал 2013 года |
| 3 | д.Завод-д.Стари | 1500 | 316,1 | 3 квартал 2013 года |
| 4 | паспортизация |  | 1149,5 | 3 квартал 2013 года |
| 5 | г.Окуловка ул.2-я Комсомольская | 5600 | 234 | 3 квартал 2013 года |
| 6 | г.Окуловка ул.2-я Красноармейская | 6400 | 260 | 3 квартал 2013 года |
| 7 | г.Окуловка, ул. Н.Николаева | 7800 | 340 | 3 квартал 2013 года |
| 8 | г.Окуловка, ул.Полевая | 7800 | 340 | 3 квартал 2013 года |
| 9 | г.Окуловка ул. Коммунаров | 9700 | 390 | 3 квартал 2013 года |
| 10 | г.Окуловка ул.Новгородская | 12600 | 541,3 | 3 квартал 2013 года |
| 11 | ж/д ст.Торбино ул.Кр.Горка | 600 | 58,5 | 3 квартал 2013 года |
| 12 | ж/д ст.Торбино ул.Кировская | 1800 | 100 | 3 квартал 2013 года |
| 13 | ж/д ст.Торбино ул.Лермонтова | 2100 | 110 | 3 квартал 2013 года |
| 14 | ж/д ст.Торбино ул.Молодежная | 1800 | 100 | 3 квартал 2013 года |
| 15 | п.Топорок, ул.Гагарина | 2500 | 140 | 3 квартал 2013 года |
| 16 | п.Топорок ул.Некрасова | 2500 | 130 | 3 квартал 2013 года |
| 17 | п.Топорок ул.Л.Толстого | 1200 | 98,5 |  |
| 18 | д.Горы от дороги Окуловка-Перестово до д.12а | 600 | 30 | 3 квартал 2013 года |
| 19 | д.Загубье ул.Новостроек от авт. Окуловка-Пузырево-Горы до д.49 | 2100 | 75 | 3 квартал 2013 года |
| 20 | всего | 65400 | 4938,9 |  |

| № | Направление автомобильной дороги | Объем необходимых ремонтных работ м2 | Объем необходимого финансирования тыс.руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г г.Окуловка, ул. М.Маклая | 4000 | 604,67 | 3 квартал 2013 года |
| 2 | г.Окуловка ул.Фрунзе | 4400 | 665,12 | 3 квартал 2013 года |
| 3 | г.Окуловка ул.Революция | 8500 | 1027,77 | 3 квартал 2013 года |
| 4 | г.Окуловка ул.Поддубская | 800 | 120,91 | 3 квартал 2013 года |
| 5 | г.Окуловка, ул.3-я Красноармейская | 3400 | 513,88 | 3 квартал 2013 года |
| 6 | г.Окуловка, ул.Космонавтов | 4000 | 604,57 | 3 квартал 2013 года |
| 7 | г.Окуловка ул.Правды | 800 | 120,91 | 3 квартал 2013 года |
| 8 | г.Окуловка, ул.Островского | 6800 | 1027,77 | 3 квартал 2013 года |
| 9 | г.Окуловка ул.Ломоносова | 1400 | 211,6 | 3 квартал 2013 года |
| 10 | г.Окуловка ул.Кирова | 4000 | 604,57 | 3 квартал 2013 года |
| 11 | г.Окуловка ул.Зорге | 5600 | 846,4 | 3 квартал 2013 года |
| 12 | г.Окуловка ул.1-я Железнодорожная | 1600 | 241,82 | 3 квартал 2013 года |
| 13 | г.Окуловка ул.Перестовская | 3750 | 453,43 | 3 квартал 2013 года |
| 14 | г.Окуловка ул.Стрельцова | 2400 | 362,74 | 3 квартал 2013 года |
| 15 | г.Окуловка ул. Володарского | 5600 | 846,4 | 3 квартал 2013 года |
| 16 | г.Окуловка ул. 2-я Железнодорожная | 1600 | 241,82 | 3 квартал 2013 года |
| 17 | г.Окуловка ул. Уральская | 6800 | 1027,82 | 3 квартал 2013 года |
| 18 | п.Кулотино ул.Калинина | 1600 | 160 | 3 квартал 2013 года |
| 19 | п.Кулотино ул.Пролетарская | 1600 | 160 | 3 квартал 2013 года |
| 20 | п.Кулотино ул.Революции | 1200 | 120 | 3 квартал 2013 года |
| 21 | п.Кулотино ул.1-я Октябрьская | 4000 | 320 | 3 квартал 2013 года |
| 22 | п.Кулотино ул.Лесная | 2400 | 240 | 3 квартал 2013 года |
| 23 | п.Угловка ул.Молодежная | 400 | 95,3 | 3 квартал 2013 года |
| 24 | п.Угловка ул. Ленинградская | 400 | 95,3 | 3 квартал 2013 года |
| 25 | п.Угловка ул. Ленина | 1500 | 285,7 | 3 квартал 2013 года |
| 26 | п.Угловка ул.Советская | 1500 | 285.7 | 3 квартал 2013 года |
| 27 | п.Угловка ул.Центральная | 1000 | 238 | 3 квартал 2013 года |
|  | всего | 81050 | 11522,20 |  |