Российская Федерация

Администрация Угловского городского поселения

Окуловского муниципального района Новгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.11.2017 № 590

р.п. Угловка

О внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2017-2019 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Угловского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Угловского городского поселения от 05.09.2014 № 242, Администрация Угловского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Угловского городского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Угловского городского поселения № 620 от 01.12.2016 (в редакции постановлений от 01.02.2017 № 76, 01.03.2017 № 105, 11.05.2017 № 190, 01.06.2017 № 250, 23.06.2017 № 284, 27.07.2017 № 349, 27.10.2017 № 530) следующие изменения:

1.1. В наименовании муниципальной программы Угловского городского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2017-2019 годы» заменить цифру «2019» на цифру «2021».

1.2 В паспорт муниципальной программы Угловского городского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2017-2019 годы»:

1.2.1. В разделе 4 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» в «Значения целевого показателя (по годам)» добавить столбцы: «2020» и «2021»;

1.2.2. Изложить раздел 4 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» в следующей редакции:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значения целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения (далее – поселение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Протяженность построенных объектов (м) | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, кв.м. (показатель определен в соответствии с планом мероприятий) | 4860 |  | 4992 | 7015 |  | 2632,5 | 1125 |  |
| 1.2.2. | Количество автомобильных дорог (объектов), на которые разработаны проекты и сметные расчеты, шт. | 8 |  | 2 | 3 |  | 1 | 1 |  |
| 1.3. | Задача 3. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 1.4. | Задача 4. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 2. | Цель 2. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих расчистке от снежных заносов, % (показатель определен, исходя из общей протяженности дорог) | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.1.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих грейдированию, % (показатель определен, исходя из протяженности дорог со щебеночным, гравийным и грунтовым покрытием) | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  |
| 2.1.3. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, кв.м. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.1.4. | Количество автомобильных дорог (объектов), на которые разработаны проекты и сметные расчеты, шт. | 4 |  | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  |
| 2.1.5. | Количество автомобильных дорог, по которым проведена паспортизация (изменение ранее учтенных данных), шт. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.1.6. | Количество дорожных знаков, которые необходимо приобрести, шт. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

1.2.3. В разделе 5 «Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2019 годы» заменить цифру «2019» на цифру «2021»;

1.2.4. Изложить раздел 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в следующей редакции:

| Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | федераль ный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет Угловского городского поселения | внебюджетные источ- ники | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | - | 1987,00000 | - | 3901,87408 | - | 5888,87408 |
| 2018 | - | 1188,00000 | - | 2445,90000 | - | 3633,90000 |
| 2019 | - | 1188,00000 | - | 2741,70000 | - | 3929,70000 |
| 2020 | - | 1188,00000 |  | 2783,10000 |  | 3971,10000 |
| 2021 | - | 1188,00000 |  | 2783,10000 |  | 3971,10000 |
| Всего | - | 6739,00000 | - | 14655,67408 | - | 21394,67408 |

1.3. В таблице «Мероприятия муниципальной программы»:

1.3.1. В разделе «Объем финансирования по годам (тыс.руб.)» добавить столбцы: 10 «2020» и 11 «2021»;

1.3.2. Изложить таблицу «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции:

| Мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство тротуара (пос.Угловка, ул.Молодежная - 150 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.1.1. | Бюджет Угловского городского поселения | 366,33000 |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1: |  |  |  |  | 366,33000 |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | пос.Угловка, ул.Центральная от площади до д.16а (469 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.1. | Бюджет Угловского городского поселения | 1227,12300 |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, от д.18 по ул.Центральная до д.18 по ул.Советская (259 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.18 до д.19 (72 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.17 до д.21 (220 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.12 до д.8а (231 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная, между площадью и детской площадкой (15 кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от площади до д.17 (231 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная между д.14 и д.16 (102 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.16а до д.18 (96 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная между д.16 и д.18 (165 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | пос.Угловка, ул.Центральная от д.7 до д.15 (716 кв.м) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.1. | Областной бюджет | 291,30795 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения | 229,32805 |  |  |  |  |
| 2.3. | д.Озерки от д.26 до д.33 (2617,8 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.1. | Областной бюджет | 1695,69205 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения | 89,24695 |  |  |  |  |
| 2.4. | пос.Угловка, от д.4 по ул.Железнодорожная до д.27 ул.Кирова (2200 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2018 | 1.2.1. | Бюджет Угловского городского поселения |  | 1384,30000 |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Кирова от д.27 до ООО "Русь" (600 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Кирова от д.41 до д.48 (400 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | пос.Угловка, ул.Молодежная от д.6 до д.12 (1320 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2018 | 1.2.1. | Областной бюджет |  | 1188,00000 |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Молодежная от д.2 до ул.Кирова (472 кв.м.) |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения |  | 66,00000 |  |  |  |
| 2.6. | пос.Угловка, ул.Спортивная (1089 кв.м) | Администрация Угловского городского поселения | 2019 | 1.2.1. | Областной бюджет |  |  | 1188,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения |  |  | 118,80000 |  |  |
| 2.7. | пос.Угловка, ул.Набережная (3102 кв.м) | Администрация Угловского городского поселения | 2019 | 1.2.1. | Бюджет Угловского городского поселения |  |  | 620,40000 |  |  |
| 2.8. | пос.Угловка, ул.Безымянная (2824 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2019 | 1.2.1. | Бюджет Угловского городского поселения |  |  | 564,80000 |  |  |
| 2.9. | д.Озерки (2632,5 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2020 | 1.2.1. | Областной бюджет |  |  |  | 1188,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения |  |  |  | 918,00000 |  |
| 2.10. | пос.Угловка, ул.Советская | Администрация Угловского городского поселения | 2021 | 1.2.2. | Бюджет Угловского городского поселения |  |  |  |  | 2106,00000 |
| 2.11. | Разработка проектов и сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2019 | 1.2.2. | Бюджет Угловского городского поселения | 113,07500 | 40,00000 | 40,00000 | 40,00000 | 40,00000 |
| 2.12. | Строительный контроль | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.2. | Бюджет Угловского городского поселения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по задаче 2: |  |  |  |  | 3645,77300 | 2678,30000 | 2532,00000 | 2146,00000 | 2146,00000 |
| 3. | Задача 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, посыпка автомобильных дорог песчано-соляной смесью, приобретение песчано-соляной смеси | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2019 | 2.1.1. | Бюджет Угловского городского поселения | 1037,67368 | 785,60000 | 1007,70000 | 1435,10000 | 1435,10000 |
| 3.2. | Грейдирование автомобильных дорог с подсыпкой, приобретение материала для подсыпки | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2019 | 2.1.2. | Бюджет Угловского городского поселения | 350,00000 | 150,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 |
| 3.3. | Ямочный ремонт автомобильных дорог | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 2.1.3. | Бюджет Угловского городского поселения | 369,62300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4. | Разработка проектов и сметных расчетов стоимости работ | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2019 | 2.1.4. | Бюджет Угловского городского поселения | 49,07987 | 20,00000 | 40,00000 | 40,00000 | 40,00000 |
| 3.5. | Паспортизация автомобильных дорог (изменение ранее учтенных данных) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 2.1.5. | Бюджет Угловского городского поселения | 56,85240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.6. | Приобретение недостающих дорожных знаков | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 2.1.6. | Бюджет Угловского городского поселения | 13,54213 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по задаче 3: |  |  |  |  | 1876,77108 | 955,60000 | 1397,70000 | 1825,10000 | 1825,10000 |
| 4. | Задача 4. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Всего по задаче 4: |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 5. | Задача 5. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Всего по задаче 5: |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
|  | Общий итог: |  |  |  |  | 5888,87408 | 3633,90000 | 3929,70000 | 3971,10000 | 3971,10000 |

2. Данные по столбцам: 8 «2018», 9 «2019», 10 «2020», 11 «2021» вступают в силу с 01 января 2018 года.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Администрации Угловского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Угловского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Угловского

городского поселения                                                            А.В.Стекольников