Российская Федерация

Администрация Угловского городского поселения

Окуловского муниципального района Новгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.02.2017 № 76

р.п. Угловка

О внесении изменений в  муниципальную программу Угловского городского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2017-2019 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Угловского городского поселения от 29.12.2016 № 98 «О бюджете Угловского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Администрация Угловского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Угловского городского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Угловского городского поселения № 620 от 01.12.2016 следующие изменения:

1.1. В паспорт муниципальной программы Угловского городского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2017-2019 годы»;

1.1.1. В разделе 4 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» в п.1.2.1. заменить:

в столбце 2017 цифру «4860» на цифру «3005»;

в столбце 2018 цифру «3400» на цифру «2976»;

в столбце 2019 цифру «4058,5» на цифру «3343,5»;

1.1.2. Изложить раздел 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в следующей редакции:

|  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | феде-раль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет Угловского городского поселения | внебюд-жетные источники | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | - | 1987,0 | - | 2321,4 | - | 4308,4 |
| 2018 | - | 994,0 | - | 2284,8 | - | 3278,8 |
| 2019 | - | 994,0 | - | 2572,0 | - | 3566,0 |
| Всего | - | 3975,0 | - | 7178,2 | - | 11153,2 |

1.2. Изложить таблицу «Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Администрации Угловского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Угловского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Угловского

городского поселения       А.В.Стекольников

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство тротуара (пос.Угловка, ул.Молодежная - 150 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.1.1. | Бюджет Угловского городского поселения | 366,33 |  |  |
|  | Всего по задаче 1: |  |  |  |  | 366,33 |  |  |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.18 до д.18 по ул.Советская (259 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.1. | Бюджет Угловского городского поселения | 353,40 |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от площади до д.17 (231 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная, вдоль площади и детской площадки (15 кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Озерки от д.26 до д.33 (2500 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.1. | Областной бюджет | 1 987,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения | 113,00 |  |  |
| 2.3. | пос.Угловка, ул.Кирова от д.6 до д.11 (840 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.1. | Бюджет Угловского городского поселения |  | 928,20 |  |
|  | пос.Угловка, ул.Кирова от д.19 до д.7 (486 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | пос.Угловка, ул.Свободы - от пересечения ул.Свободы с ул.Строителей до д.4 по ул.Свободы (1650 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2018 | 1.2.1. | Областной бюджет |  | 994,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения |  | 161,00 |  |
| 2.7. | пос.Угловка, ул.Свободы от д.4 до д.23 (2458,5 квм) | Администрация Угловского городского поселения | 2019 | 1.2.1. | Областной бюджет |  |  | 994,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения |  |  | 726,00 |
| 2.8. | пос.Угловка, ул.Центральная, от д.17 до д.9а (885 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2019 | 1.2.1. | Бюджет Угловского городского поселения |  |  | 619,30 |
| 2.9. | Разработка проектов и сметных расчетов стоимости работ | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2019 | 1.2.2. | Бюджет Угловского городского поселения | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  | Всего по задаче 2: |  |  |  |  | 2 493,40 | 2 123,20 | 2 379,30 |
| 3. | Задача 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, посыпка автомобильных дорог песчано-соляной смесью, приобретение песчано-соляной смеси | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2019 | 2.1.1. | Бюджет Угловского городского поселения | 938,67 | 785,60 | 816,70 |
| 3.2. | Грейдерование автомобильных дорог с подсыпкой, приобретение материала для подсыпки | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2019 | 2.1.2. | Бюджет Угловского гордского поселения | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 3.3. | Ямочный ремонт автомобильных дорог | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 2.1.3. | Бюджет Угловского гордского поселения | 105,00 |  |  |
| 3.4. | Разработка проектов и сметных расчетов стоимости работ | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2019 | 2.1.4. | Бюджет Угловского гордского поселения | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3.5. | Паспортизация автомобильных дорог (изменение ранее учтенных данных) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 2.1.5. | Бюджет Угловского гордского поселения | 35,00 |  |  |
|  | Всего по задаче 3: |  |  |  |  | 1 448,67 | 1 155,60 | 1 186,70 |
| 4. | Задача 4. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по задаче 4: |  |  |  |  | - | - | - |
| 5. | Задача 5. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по задаче 5: |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Общий итог: |  |  |  |  | 4 308,40 | 3 278,80 | 3 566,00 |