Утверждаю

Глава Угловского

городского поселения

________________И.В.Домахина

План-график ремонта автомобильных  дорог общего пользования местного значения  и дорог образующих проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, находящихся вне границ земельных участков, на которых расположены данные многоквартирные дома на территории Угловского городского поселения на 2013 г

| № п/п | Наименование объекта | Объем ремонта кв.м или Длина/ ширина,м | Основание ремонта | Вид работ | Источник финансирования Итого, руб. | Срок выполнения | Стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Участок дороги общего пользования местного значения от д.№15 до д.20 (пекарня) по ул.Ленинградская | 195/4 | акт обследования | Ремонт асфальтобетонных покрытий | - за счет субсидии бюджетам поселений - софинансирование из бюджета Угловского городского поселения (не менее 5%) | до 30.09. 2013 |  |
| 2. | Участок дороги общего пользования местного значения ул.Советская от д.№16 до д.№18 | 203/4 | акт обследования | Ремонт асфальтобетонных покрытий | - за счет субсидии бюджетам поселений - софинансирование из бюджета Угловского городского поселения (не менее 5%) | до 30.09. 2013 |  |
| 3. | Участок дороги общего пользования местного значения ул.Ленина от пекарни до д.№18 | 134,5/4 | акт обследования | Ремонт асфальтобетонных покрытий | - за счет субсидии бюджетам поселений - софинансирование из бюджета Угловского городского поселения (не менее 5%) | до 30.09. 2013 |  |
| 3. | Дорога образующая проезд к территории , прилегающей к многоквартирному дому по улице Центральная д.7, находящаяся вне границ земельного участка, на котором расположен данный многоквартирный дом | 30/6 19/5 | акт обследования | Ремонт дороги | - за счет субсидии бюджетам поселений - софинансирование из бюджета Угловского городского поселения (не менее 5%) | до 30.09. 2013 |  |
| 4. | Дорога образующая проезд к территории , прилегающей к многоквартирному дому по улице Центральная д.14а, находящаяся вне границ земельного участка, на котором расположен данный многоквартирный дом | 88,6/3,5 | акт обследования | Ремонт дороги | - за счет субсидии бюджетам поселений - софинансирование из бюджета Угловского городского поселения (не менее 5%) | до 30.09. 2013 |  |
| 5. | Дорога образующая проезд к территории , прилегающей к многоквартирному дому по улице Центральная д.16 а, находящаяся вне границ земельного участка, на котором расположен данный многоквартирный дом | 82/4,5 55/4 | акт обследования | Ремонт дороги | - за счет субсидии бюджетам поселений - софинансирование из бюджета Угловского городского поселения (не менее 5%) | до 30.09. 2013 |  |
|  | Дорога образующая проезд к территории , прилегающей к многоквартирному дому по улице Центральная д.17, находящаяся вне границ земельного участка, на котором расположен данный многоквартирный дом | 27,5/5 80/3,5 33/4,5 | акт обследования | Ремонт дороги | - за счет субсидии бюджетам поселений - софинансирование из бюджета Угловского городского поселения (не менее 5%) | до 30.09. 2013 |  |
|  | Дорога образующая проезд к территории , прилегающей к многоквартирному дому по улице Советская 18, находящаяся вне границ земельного участка, на котором расположен данный многоквартирный дом | 63/3,5 37/6 | акт обследования | Ремонт дороги | - за счет субсидии бюджетам поселений - софинансирование из бюджета Угловского городского поселения (не менее 5%) | до 30.09. 2013 |  |