Российская Федерация

Администрация Угловского городского поселения

Окуловского муниципального района Новгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.06.2017 № 250

р.п. Угловка

О внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2017-2019 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Угловского городского поселения от 29.12.2016 № 98 «О бюджете Угловского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Администрация Угловского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Угловского городского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Угловского городского поселения № 620 от 01.12.2016 следующие изменения:

1.1. В паспорт муниципальной программы Угловского городского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2017-2019 годы»;

1.1.1. В разделе 4 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» в п.1.2.1. столбце 2017 заменить цифру «4713» на цифру «4830,8»;

1.1.2. Изложить раздел 4 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» в прилагаемой редакции:

| - № п/п | - Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | - Значения целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2017 | - 2018 |  | - 2019 |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 | - 4 |  | - 5 |  |
| - 1 | Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения (далее – поселение) |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Задача 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1. | - Протяженность построенных объектов (м) | - 100 |  |  | - - |  | - - |
| - 1.2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1. | - Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, кв.м. (показатель определен в соответствии с планом мероприятий) | - 4830,8 |  | - 2976 |  |  | - 3343,5 |
| - 1.2.2. | - Количество автомобильных дорог (объектов), на которые разработаны проекты и сметные расчеты, шт. | - 8 |  | - 8 |  |  | - 8 |
| - 1.3. | Задача 3. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  | - - | - - |  | - - |  |  | - - |
| - 1.4. | Задача 4. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  | - - | - - |  | - - |  |  | - - |
| - 2. | Цель 2. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1. | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих расчистке от снежных заносов, % (показатель определен, исходя из общей протяженности дорог) | - 100 |  | - 100 |  |  | - 100 |
| - 2.1.2. | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих грейдированию, % (показатель определен, исходя из протяженности дорог со щебеночным, гравийным и грунтовым покрытием) | - 60 |  | - 60 |  |  | - 60 |
| - 2.1.3. | - Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, кв.м. | - 0 |  | - 0 |  |  | - 0 |
| - 2.1.4. | - Количество автомобильных дорог (объектов), на которые разработаны проекты и сметные расчеты, шт. | - 4 |  | - 4 |  |  | - 4 |
| - 2.1.5. | - Количество автомобильных дорог, по которым проведена паспортизация (изменение ранее учтенных данных), шт. | - 2 |  | - 0 |  |  | - 0 |
| - 2.1.6. | - Количество дорожных знаков, которые необходимо приобрести, шт. | - 4 |  | - 0 |  |  | - 0 |

1.2. Изложить таблицу «Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Администрации Угловского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Угловского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство тротуара (пос.Угловка, ул.Молодежная - 150 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.1.1. | Бюджет Угловского городского поселения | 366,33000 |  |  |
|  | Всего по задаче 1: |  |  |  |  | 366,33000 |  |  |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | пос.Угловка, ул.Центральная от площади до д.16а (469 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.1. | Бюджет Угловского городского поселения | 1124,77400 |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.18 до д.18 по ул.Советская (259 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.18 до д.19 (72 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.12 до д.8а (231 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от площади до д.17 (231 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.17 до д.21 (220 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная, вдоль площади и детской площадки (15 кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | пос.Угловка, ул.Центральная, от д.7 до д.15 (716 кв.м) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.1. | Областной бюджет | 309,26580 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения | 598,06720 |  |  |
| 2.3. | д.Озерки от д.26 до д.33 (2617,8 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.1. | Областной бюджет | 1677,73420 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения | 88,30180 |  |  |
| 2.4. | пос.Угловка, ул.Кирова от д.6 до д.11 (840 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.1. | Бюджет Угловского городского поселения |  | 928,20000 |  |
|  | пос.Угловка, ул.Кирова от д.19 до д.7 (486 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | пос.Угловка, ул.Свободы - от пересечения ул.Свободы с ул.Строителей до д.4 по ул.Свободы (1650 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2018 | 1.2.1. | Областной бюджет |  | 994,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения |  | 161,00000 |  |
| 2.6. | пос.Угловка, ул.Свободы от д.4 до д.23 (2458,5 квм) | Администрация Угловского городского поселения | 2019 | 1.2.1. | Областной бюджет |  |  | 994,00000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения |  |  | 726,00000 |
| 2.7. | пос.Угловка, ул.Центральная, от д.17 до д.9а (885 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2019 | 1.2.1. | Бюджет Угловского городского поселения |  |  | 619,30000 |
| 2.8. | Разработка проектов и сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2019 | 1.2.2. | Бюджет Угловского городского поселения | 31,79474 | 40,00000 | 40,00000 |
| 2.9. | Строительный контроль | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.2. | Бюджет Угловского городского поселения | 81,28026 |  |  |
|  | Всего по задаче 2: |  |  |  |  | 3911,21800 | 2123,20000 | 2379,30000 |
| 3. | Задача 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, посыпка автомобильных дорог песчано-соляной смесью, приобретение песчано-соляной смеси | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2019 | 2.1.1. | Бюджет Угловского городского поселения | 1037,67368 | 785,60000 | 816,70000 |
| 3.2. | Грейдирование автомобильных дорог с подсыпкой, приобретение материала для подсыпки | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2019 | 2.1.2. | Бюджет Угловского городского поселения | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 |
| 3.3. | Ямочный ремонт автомобильных дорог | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 2.1.3. | Бюджет Угловского городского поселения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4. | Разработка проектов и сметных расчетов стоимости работ | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2019 | 2.1.4. | Бюджет Угловского городского поселения | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
| 3.5. | Паспортизация автомобильных дорог (изменение ранее учтенных данных) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 2.1.5. | Бюджет Угловского городского поселения | 56,85240 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.6. | Приобретение недостающих дорожных знаков | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 2.1.6. | Бюджет Угловского городского поселения | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по задаче 3: |  |  |  |  | 1479,52608 | 1155,60000 | 1186,70000 |
| 4. | Задача 4. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по задаче 4: |  |  |  |  | - | - | - |
| 5. | Задача 5. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по задаче 5: |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Общий итог: |  |  |  |  | 5757,07408 | 3278,80000 | 3566,00000 |