Утверждаю

Глава Угловского

городского поселения

________________И.В.Домахина

План-график ремонта автомобильных  дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2015 г

| № п/п | Наименование объекта | Объем ремонта кв.м или Длина/ ширина,м | Основание ремонта | Вид работ | Источник финансирования Итого, руб. | Срок выполнения | Стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Автомобильная дорога - ул. Коммунаров | 1033/3 | акт обследования | Ремонт грунтового покрытия | - собственные средства | до 30.09. 2015 |  |
| 2. | Автомобильная дорога - ул. Полевая | 330,8/3,3 | Решение Окуловского районного суда | Ремонт грунтового покрытия | - собственные средства | до 31.07. 2015 |  |
| 3. | Автомобильная дорога - ул. Победы | 1077/3 | акт обследования | Ремонт грунтового покрытия | - собственные средства | до 30.09. 2015 |  |
| 4. | Автомобильная дорога - ул. Новая | 1271,6/5,25 | Решение Окуловского районного суда | Ремонт грунтового покрытия | - собственные средства | до 31.07. 2015 |  |
| 5. | Автомобильная дорога - ул. Мира | 596,3/4,5 | Решение Окуловского районного суда | Ремонт грунтового покрытия | - собственные средства | до 31.07. 2015 |  |
| 6. | Автомобильная дорога - ул. Боровичская | 513/3 | Решение Окуловского районного суда | Ремонт грунтового покрытия | - собственные средства | до 31.07. 2015 |  |