Российская Федерация

Администрация Угловского городского поселения

Окуловского муниципального района Новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2016 № 620

р.п.Угловка

Об утверждении муниципальной программы Угловского городского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2017 - 2019 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные   акты   Российской   Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Угловского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Угловского городского поселения от 05.09.2014 № 242 Администрация Угловского городского поселения

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Угловского городского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2017- 2019 годы».

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Администрации Угловского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Угловского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Угловского городского поселения       А.В.Стекольников

Утверждена

постановлением Администрации

Угловского городского поселения

от 01.12.2016 № 620

Муниципальная  программа Угловского городского поселения

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения

на 2017 - 2019 годы»

(далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы: «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2017 - 2019 годы».

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Угловского городского поселения (далее – Администрация).

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют.

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| - № п/п | - Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | - Значения целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2017 | - 2018 |  | - 2019 |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 | - 4 |  | - 5 |  |
| - 1 | Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения (далее – поселение) |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Задача 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1. | - Протяженность построенных объектов (м) | - 100 |  |  | - - |  | - - |
| - 1.2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1. | - Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, кв.м. (показатель определен в соответствии с планом мероприятий) | - 4860 |  | - 3400 |  |  | - 4058,5 |
| - 1.2.2. | - Количество автомобильных дорог (объектов), на которые разработаны проекты и сметные расчеты, шт. | - 8 |  | - 8 |  |  | - 8 |
| - 1.3. | Задача 3. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  | - - | - - |  | - - |  |  | - - |
| - 1.4. | Задача 4. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  | - - | - - |  | - - |  |  | - - |
| - 2. | Цель 2. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1. | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих расчистке от снежных заносов, % (показатель определен, исходя из общей протяженности дорог) | - 100 |  | - 100 |  |  | - 100 |
| - 2.1.2. | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих грейдерованию, % (показатель определен, исходя из протяженности дорог со щебеночным, гравийным и грунтовым покрытием) | - 60 |  | - 60 |  |  | - 60 |
| - 2.1.3. | - Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, кв.м. | - 100 |  | - - |  |  | - - |
| - 2.1.4. | - Количество автомобильных дорог (объектов), на которые разработаны проекты и сметные расчеты, шт. | - 4 |  | - 4 |  |  | - 4 |
| - 2.1.5. | - Количество автомобильных дорог, по которым проведена паспортизация (изменение ранее учтенных данных), шт. | - 2 |  | - - |  |  | - - |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2017 - 2019 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной  программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

|  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | феде-раль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет Угловского городского поселения | внебюд-жетные источники | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | - | 1987,0 | - | 3270,0 | - | 5257,0 |
| 2018 | - | 994,0 | - | 3270,0 | - | 4264,0 |
| 2019 | - | 994,0 | - | 3270,0 | - | 4264,0 |
| Всего | - | 3975,0 | - | 9810,0 | - | 13785,0 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- увеличение доли протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения;

- сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения за счет приоритетного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог поселения;

- повышение обеспеченной скорости движения автомобилей по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселения и улучшение доступности территорий поселения;

- повышение удобства и безопасности поездок, снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения;

- повышение уровня инвестиционной привлекательности территории поселения.

Характеристика текущего состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Угловского городского поселения

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Угловского городского поселения составляет 76,2 км - это 84 автомобильных дороги, (из которых) в том числе асфальтобетонных дорог – 18,3 км, щебеночных дорог – 7,3 км, грунтовых дорог – 50,6 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ – это ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, которые являются одними из основных задач органов местного самоуправления.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения требуют приведения их в нормативное состояние.

Состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения определяется своевременным, полным и качественным выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, долговечности и надежности, повышения безопасности движения, эффективности обслуживания пользователей.

Основными проблемами развития автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения являются неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и высокая степень износа автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, а также увеличение объема перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов, причиняющих существенный вред дорожному покрытию при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, приводят к тому, что на дорогах образуются трещины и выбоины и дорожное полотно приходит в ненадлежащее техническое состояние.

Обозначенные проблемы, связанные с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Угловского городского поселения, показывают необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программного метода.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Достижение запланированных результатов муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразиться в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск повышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный риск цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Механизм управления реализацией муниципальной программы включает в себя систему комплексных мероприятий:

- координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма

реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Угловского городского поселения в лице ответственного исполнителя. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным годом, докладываются Главе Угловского городского поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство тротуара (пос.Угловка, ул.Молодежная - 150 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.1.1. | Бюджет Угловского городского поселения | 366,33 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 366,33 |  |  |
| 2. | Задача. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | пос.Угловка, ул.Центральная от площади до д.16а (469 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.1. | Бюджет Угловского городского поселения | 1 302,00 |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная между д.14 и д.16 (102 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная между д.16 и д.18 (165 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.16а до д.18 (96 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.18 до д.18 по ул.Советская (259 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.18 до д.19 (72 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.12 до д.8а (231 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от площади до д.17 (231 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.17 до д.21 (220 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная, вдоль площади и детской площадки (15 кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | д.Озерки от д.26 до д.33 (2500 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.1. | Областной бюджет | 1 987,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения | 113,00 |  |  |
| 2.3. | пос.Угловка, ул.Кирова от д.6 до д.11 (840 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.1. | Бюджет Угловского городского поселения |  | 928,20 |  |
|  | пос.Угловка, ул.Кирова от д.19 до д.7 (486 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | пос.Угловка, ул.Безымянная (1000 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2018 | 1.2.1. | Бюджет Угловского городского поселения |  | 499,45 |  |
| 2.5. | пос.Угловка, ул.Молодежная от д.16 до д.12 (212 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2018 | 1.2.1. | Бюджет Угловского городского поселения |  | 296,80 |  |
|  | пос.Угловка, ул.Молодежная от д.5 до д.10 (188 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Молодежная около д.6 (24 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | пос.Угловка, ул.Свободы - от пересечения ул.Свободы с автомобильной дорогой Угловка-Селище до д.4 по ул.Свободы (1650 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2018 | 1.2.1. | Областной бюджет |  | 994,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения |  | 161,00 |  |
| 2.7. | пос.Угловка, ул.Свободы от д.4 до д.23 (2458,5 квм) | Администрация Угловского городского поселения | 2019 | 1.2.1. | Областной бюджет |  |  | 994,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения |  |  | 726,00 |
| 2.8. | пос.Угловка, ул.Центральная, от д.17 до д.9а (1600 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2019 | 1.2.1. | Бюджет Угловского городского поселения |  |  | 1 317,30 |
| 2.9. | Разработка проектов и сметных расчетов стоимости работ | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2019 | 1.2.2. | Бюджет Угловского городского поселения | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 3 442,00 | 2 919,45 | 3 077,30 |
| 3. | Задача. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, посыпка автомобильных дорог песчано-соляной смесью, приобретение песчано-соляной смеси | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2019 | 2.1.1. | Бюджет Угловского городского поселения | 938,67 | 974,55 | 816,70 |
| 3.2. | Грейдерование автомобильных дорог, грейдерование с подсыпкой, приобретение материала для подсыпки | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2019 | 2.1.2. | Бюджет Угловского городского поселения | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 3.3. | Ямочный ремонт автомобильных дорог ( | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 2.1.3. | Бюджет Угловского гордского поселения | 105,00 |  |  |
| 3.4. | Разработка проектов и сметных расчетов стоимости работ | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2019 | 2.1.4. | Бюджет Угловского гордского поселения | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3.5. | Паспортизация автомобильных дорог (изменение ранее учтенных данных) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 2.1.5. | Бюджет Угловского гордского поселения | 35,00 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 1 448,67 | 1 344,55 | 1 186,70 |
| 4. | Задача. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего: |  |  |  |  | - | - | - |
| 5. | Задача. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего: |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Общий итог: |  |  |  |  | 5 257,00 | 4 264,00 | 4 264,00 |