Российская Федерация

Администрация Угловского городского поселения

Окуловского муниципального района Новгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.06.2015  № 205

р.п. Угловка

О внесении изменений в  постановление № 210 от 27.11.2013г.  «Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2014-2016 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Угловского городского поселения, в целях развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения Администрация Угловского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в  постановление № 210 от 27.11.2013г.  «Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2014-2016 годы»»;

1.1 Внести изменение в паспорт программы «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2014-2016 годы»;

1.1.1 Изложить раздел «Источники и объемы финансирования» в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет 7 638 375,99 руб., в том числе:

2014 год – 2 341,600 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 484,000 тыс.руб.

2015 год – 3 020 375,99 руб., в том числе средства областного бюджета – 1 026,000 тыс. руб.

2016 год – 2 276,400 тыс.руб.

Источниками финансирования Программы являются средства:

областного бюджета – 1 510,000 тыс.руб.

бюджета Угловского городского поселения – 6 128 375,99 руб.

1.2 Изложить приложение к муниципальной программе «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2014-2016 годы» «МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ» в новой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Угловского городского поселения в сети «Интернет».

Заместитель Главы администрации

Угловского городского поселения        Л.Ю. Петрова

Приложение

к муниципальной программе

«Реконструкция, капитальный

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения на территории

Угловского городского поселения на 2014-2016 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| п/п | Наименование объектов реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Срок реализации | Объем | Объем финансирования, руб. коп. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Субсидии из областного бюджета, руб. коп. | Бюджет поселения, руб. коп. |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - |
|  | Всего по разделу 1: | - | - | - | - | - |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
|  | п.Угловка, ул. Кирова | 2014 | 700 м | 600 115,00 | 484 000,00 | 116 115,00 |
|  | п.Угловка, ул. Свободы | 2014 | 832 м | 841 485,00 | - | 841 485,00 |
|  | п.Угловка, ул. Советская | 2014 | 420 м |  |  |  |
|  | д.Раменье | 2014 | 455,4 м |  |  |  |
|  | п.Угловка, ул. Известковая | 2014 | 242 м |  |  |  |
|  | п.Угловка, ул. Гравийная | 2014 | 375 м |  |  |  |
|  | п.Угловка, ул. Е.Стасовой | 2014 | 145 м |  |  |  |
|  | п.Угловка, ул. Центральная | 2014 | 130 м |  |  |  |
|  | Всего 2014 год | 2014 | 3299,40 | 1 441 600,00 | 484 000,00 | 957 600,00 |
|  | п. Угловка, ул. Полевая | 2015 | 200 м | 1 062 100,00 | - | 1 062 100,00 |
|  | п. Угловка, ул. Новая | 2015 | 750 м |  |  |  |
|  | п. Угловка, ул. Мира | 2015 | 389 м |  |  |  |
|  | п. Угловка, ул. Боровичская | 2015 | 450 м |  |  |  |
|  | п. Угловка, ул. Советская | 2015 | 450 м | 1 080 000,00 | 1 026 000,00 | 54 000,00 |
|  | Всего 2015 год | 2015 | 2239 | 2 142 100,00 | 1 026 000,00 | 1 116 100,00 |
|  | п.Угловка, ул. Центральная | 2016 | 696 м | 1 376 400,00 | - | 1 376 400,00 |
|  | Всего 2016 год | 2016 | 696 | 1 376 400,00 | - | 1 376 400,00 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 2014 | 60 000 м | 900 000,00 | - | 900 000,00 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 2015 | 60 000 м | 878 275,99 | - | 878 275,99 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 2016 | 60 000 м | 900 000,00 | - | 900 000,00 |
|  | Всего по разделу 4: |  | 180000 | 2 678 275,99 | - | 2 678 275,99 |
|  | Общий итог на 2014г. |  | 63299,40 | 2 341 600,00 | 484 000,00 | 1 857 600,00 |
|  | Общий итог на 2015г. |  | 62239 | 3 020 375,99 | 1 026 000,00 | 1 994 375,99 |
|  | Общий итог на 2016г. |  | 60696 | 2 276 400,00 | - | 2 276 400,00 |
|  | Общий итог |  | 186234,40 | 7 638 375,99 | 1 510 000,00 | 6 128 375,99 |