Российская Федерация

Администрация Угловского городского поселения

Окуловского муниципального района Новгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.03.2019 № 97

р.п. Угловка

О внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2017-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Угловского городского поселения от 27.12.2018 № 191 «О бюджете Угловского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции постановления от 00.03.2019 № 00),  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Угловского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Угловского городского поселения от 05.09.2014 № 242, Администрация Угловского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Угловского городского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Угловского городского поселения № 620 от 01.12.2016 (в редакции постановлений от 01.02.2017 № 76, 01.03.2017 № 105, 11.05.2017 № 190, 01.06.2017 № 250, 23.06.2017 № 284, 27.07.2017 № 349, 27.10.2017 № 530, 21.11.2017 № 590, 24.11.2017 № 594, 27.12.2017 № 662, 05.02.2018 № 76, 27.02.2018 № 140, 01.06.2018 № 289, 28.11.2018 № 636, 01.02.2019 № 28) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Угловского городского поселения «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2017-2021 годы»:

1.1.1. Изложить раздел 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в следующей редакции:

| Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет Угловского городского поселения | внебюд-жетные источники | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | - | 1987,00000 | - | 3939,37408 | - | 5926,37408 |
| 2018 | - | 1188,00000 | - | 4002,04582 | - | 5190,04582 |
| 2019 | - | 2374,00000 | - | 2999,50000 | - | 5373,50000 |
| 2020 | - | 1187,00000 |  | 4510,20000 |  | 5697,20000 |
| 2021 | - | 1187,00000 |  | 6299,20000 |  | 7486,20000 |
| Всего | - | 7923,00000 | - | 21750,3199 | - | 29673,3199 |

1.2.  В таблице «Мероприятия муниципальной программы»:

1.2.1 в пункте 3.2. столбце 9 «2019» заменить цифру «86,84100» на цифру «486,84100»;

в столбце 10 «2020» заменить цифру «59,50000» на цифру «61,10000»;

в столбце 11 «2021» заменить цифру «350,00000» на цифру «352,20000»;

в строке «Всего по задаче 3» столбце 9 «2019» заменить цифру «2134,84100» на цифру «2534,84100»;

в столбце 10 «2020» заменить цифру «1650,60000» на цифру «1652,20000»

в столбце 11 «2021» заменить цифру «2750,00000» на цифру «2752,20000»;

в строке «Общий итог» столбце 9 «2019» заменить цифру «4973,50000» на цифру «5373,50000»;

в столбце 10 «2020» заменить цифру «5695,60000» на цифру «5697,20000»

в столбце 11 «2021» заменить цифру «7484,00000» на цифру «7486,20000»

1.3. Изложить таблицу «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции:

| Мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство тротуара (пос.Угловка, ул.Молодежная - 150 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.1.1. | Бюджет Угловского городского поселения | 366,33000 |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1: |  |  |  |  | 366,33000 |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | пос.Угловка, ул.Центральная от площади до д.16а (469 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.1. | Бюджет Угловского городского поселения | 1227,12300 |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, от д.18 по ул.Центральная до д.18 по ул.Советская (259 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.18 до д.19 (72 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.17 до д.21 (220 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.12 до д.8а (231 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная, между площадью и детской площадкой (15 кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от площади до д.17 (231 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная между д.14 и д.16 (102 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная от д.16а до д.18 (96 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, ул.Центральная между д.16 и д.18 (165 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | пос.Угловка, ул.Центральная от д.7 до д.15 (716 кв.м) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.1. | Областной бюджет | 291,30795 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения | 229,32805 |  |  |  |  |
| 2.3. | д.Озерки от д.26 до д.33 (2617,8 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2017 | 1.2.1. | Областной бюджет | 1695,69205 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения | 89,24695 |  |  |  |  |
| 2.4. | пос.Угловка, от д.4 по ул.Железнодорожная до д.27 по ул.Кирова (2200 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2018 | 1.2.1. | Бюджет Угловского городского поселения |  | 2205,04760 |  |  |  |
|  | пос.Угловка, от д.27 по ул.Кирова до ООО "Русь" (600 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Угловка, от д.41 до д.48 по ул.Кирова (400 кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | пос.Угловка, от д.6 по ул.Молодежная до ул.Кирова (1320 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2018 | 1.2.1. | Областной бюджет |  | 1188,00000 |  |  |  |
|  | пос.Угловка, от д.2 по ул.Молодежная до ул.Кирова (472 кв.м.) |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения |  | 132,01973 |  |  |  |
|  | Съезд площадь покрытия 100 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | пос.Угловка, ул. Ленина (1439кв.м) | Администрация Угловского городского поселения | 2019 | 1.2.1. | Областной бюджет |  |  | 540,53100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения |  |  | 28,44900 |  |  |
| 2.7. | пос.Угловка, ул.Ленинградская (734 кв.м) | Администрация Угловского городского поселения | 2019 | 1.2.1. | Областной бюджет |  |  | 794,03600 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения |  |  | 321,50300 |  |  |
| 2.8. | пос.Угловка, ул. Молодежная (100 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2019 | 1.2.1. | Областной бюджет |  |  | 73,59900 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения |  |  | 3,87400 |  |  |
| 2.9. | д.Озерки (2632,5 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2020 | 1.2.1. | Областной бюджет |  |  |  | 1187,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения |  |  |  | 918,00000 |  |
| 2.10. | пос.Угловка, ул.Советская | Администрация Угловского городского поселения | 2021 | 1.2.2. | Бюджет Угловского городского поселения |  |  |  |  | 2106,00000 |
| 2.11. | Разработка проектов и сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2021 | 1.2.2. | Бюджет Угловского городского поселения | 113,07500 | 40,00000 | 60,00000 | 40,00000 | 100,00000 |
| 2.12. | Строительный контроль | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2021 | 1.2.2. | Бюджет Угловского городского поселения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по задаче 2: |  |  |  |  | 3645,77300 | 3565,06733 | 1821,99200 | 2145,00000 | 2206,00000 |
| 3. | Задача 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, посыпка автомобильных дорог песчано-соляной смесью, приобретение песчано-соляной смеси | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2021 | 1.3.1. | Бюджет Угловского городского поселения | 1390,17368 | 1501,87849 | 2038,00000 | 1591,10000 | 2300,00000 |
| 3.2. | Грейдирование автомобильных дорог с подсыпкой, приобретение материала для подсыпки | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2021 | 1.3.2. | Бюджет Угловского городского поселения | 35,00000 | 0,00000 | 486,84100 | 61,10000 | 352,20000 |
| 3.3. | Ямочный ремонт автомобильных дорог | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2021 | 1.3.3. | Бюджет Угловского городского поселения | 369,62300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4. | Разработка проектов и сметных расчетов стоимости работ | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2021 | 1.3.4. | Бюджет Угловского городского поселения | 49,07987 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5. | Паспортизация автомобильных дорог (изменение ранее учтенных данных) | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2021 | 1.3.5. | Бюджет Угловского городского поселения | 56,85240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.6. | Приобретение недостающих дорожных знаков | Администрация Угловского городского поселения | 2017-2021 | 1.3.6. | Бюджет Угловского городского поселения | 13,54213 | 103,10000 | 10,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
|  | Всего по задаче 3: |  |  |  |  | 1914,27108 | 1624,97849 | 2534,84100 | 1652,20000 | 2752,20000 |
| 4. | Задача 4. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги пос. Угловка, ул. Безымянная протяженность – 706 м | Администрация Угловского городского поселения | 2019 | 1.4.1. | Областной бюджет | - | - | 965,83400 | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения | - | - | 50,83300 | - | - |
| 3.2. | Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги пос. Угловка, ул. Набережная протяженность – 486 м | Администрация Угловского городского поселения | 2020 | 1.4.1. | Бюджет Угловского городского поселения | - | - | - | 800,00000 | - |
| 3.3. | Реконструкция автодороги пос. Угловка ул. Безымянная (2824 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2021 | 1.4.2. | Бюджет Угловского городского поселения | - | - | - | 1100,00000 |  |
| 3.4. | Реконструкция автодороги пос. Угловка ул. Набережная (1944 кв.м.) | Администрация Угловского городского поселения | 2021 | 1.4.2. | Областной бюджет | - | - | - | - | 1187,00000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Угловского городского поселения |  |  |  |  | 1341,00000 |
|  | Всего по задаче 4: |  |  |  |  | - | - | 1016,66700 | 1900,00000 | 2528,00000 |
| 5. | Задача 5. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Всего по задаче 5: |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
|  | Общий итог: |  |  |  |  | 5926,37408 | 5190,04582 | 5373,50000 | 5697,20000 | 7486,20000 |

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Администрации Угловского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Угловского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Угловского

городского поселения      А.В.Стекольников