АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.10.2012  N 210

п.Угловка

Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории Угловского городского поселения на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 №848 «О федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», Уставом Угловского городского поселения и в целях развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения Администрация Угловского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2013-2015 годы».

2. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник».

Глава городского поселения   А.В.Стекольников

Утверждена

постановлением Администрации

городского поселения

от 30.10.2012  № 210

Муниципальная целевая Программа

«Реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории Угловского городского поселения на 2013-2015 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы: | муниципальная целевая программа «Реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения на 2013-2015 годы» (далее Программа). |
| --- | --- |
| Правовая основа Программы: | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». |
| Заказчик Программы: | Администрация Угловского городского поселения. |
| Разработчик Программы: | Администрация Угловского городского поселения |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Угловского городского поселения; организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством. |
| Обоснование Программы: | в настоящее время социально-экономическое развитие Угловского городского поселения во многом сдерживается неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием и недостаточным уровнем развития автомобильных дорог общего пользования местного значения. В создавшейся ситуации необходимо принять меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа, что снижает скорость движения транспортных потоков и резко увеличиваются транспортные издержки. В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Угловского городского поселения. Эту комплексную задачу предполагается решить на основе Программы. |
| Цели Программы: | повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования транспортной системы Угловского городского поселения; повышение качества дорожного покрытия; повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры, расположенной на территории Угловского городского поселения. |
| Задачи Программы: | приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением дорог областного значения) в соответствие с нормативными требованиями по следующим критериям: ликвидация колейности, повышение ровности, улучшение сцепных свойств; повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением дорог областного значения) для населения и хозяйствующих субъектов; повышение безопасности движения автотранспортных потоков, снижение негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением дорог областного значения) на состояние окружающей среды. |
| Механизмы реализации Программы: | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе). |
| Сроки реализации Программы: | 2013-2015 годы. |
| Объем и источники финансирования Программы по годам: | общий объем финансирования Программы составляет 205,6 тыс.руб., в том числе: 2013 год - 68,46 тыс.руб.; 2014 год - 68,79 тыс. руб.; 2015 год - 68,41 тыс.руб.; Источниками финансирования Программы являются средства: бюджета поселения - 205,66 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | в ходе реализации мероприятий Программы к 2015 году увеличится доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, будет обеспечена сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет приоритетного выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, повысится безопасность дорожного движения, сократится величина потерь от дорожно-транспортных происшествий, повысится качество дорожных работ в результате использования новых технологий и материалов, обеспечение гарантированного в осеннее-зимний, весенний периоды проезда на автомобильных дорогах общего пользования, повышение доступности жителей села к услугам учреждений здравоохранения, включая скорую медицинскую помощь, образования, культуры, административных центров, уменьшение затрат времени сельским населением |
| Система организации контроля за реализацией Программы: | Финансово-экономический отдел представляет Главе Угловского городского поселения отчет об использовании средств областного и местного бюджетов и о реализации мероприятий Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По мере реализации Программы задачи и мероприятия Программы могут уточняться и корректироваться в соответствии с изменением федерального и областного законодательства. |

- Описание Программы

1. Обоснование необходимости разработки Программы

Социально-экономическое развитие Угловского городского поселения на среднесрочную перспективу определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составляющую часть потенциала поселения, а ее развитие - как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Ремонт и реконструкция дорог и улиц является ключевой задачей органов местного самоуправления.

Для Угловского городского поселения характерны следующие проблемы:

динамично развивающийся сектор жилой застройки характеризуется расширением территорий общего пользования (дворовых территорий, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений);

высокий уровень физического износа дорожного покрытия на территории Угловского городского поселения.

Существующий уровень транспортной инфраструктуры не отвечает требованиям  СНиП и иных нормативных документов, что является причиной:

снижения уровня безопасности движения;

повышения уровня эксплуатационных нагрузок на автомобильные дороги, имеющие меньшую несущую способность.

Без реализации неотложных мер по повышению качества дорожного покрытия и развития транспортной инфраструктуры Угловского городского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и обеспечить комфортное проживание населения.

Таким образом, проблема развития транспортной инфраструктуры поселения, требует решения основных задач с помощью программного подхода.

Реализация программы направлена на создание условий для улучшения качества жизни населения и развитие транспортной инфраструктуры.

Дорожная сеть Угловского городского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия,  водоотводных и мостовых сооружений.

Кроме этого, отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций, одежд).

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог  и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета Угловского городского поселения.

Применение программно-целевого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

- 2. Финансово-экономическое обоснование Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения  в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Цели Программы.

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог местного значения общего пользования, реализация комплексного подхода к содержанию в нормативном состоянии всех конструктивных элементов улично-дорожной сети, включая дорожное полотно, дорожное покрытие, дорожные сооружения и т. д., а также постепенный переход к сокращению межремонтных сроков их ремонтов;

- осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами, муниципальных образований;

- обеспечение безопасности движения автотранспортных средств;

- обеспечение защиты жизни и здоровья граждан.

4. Задачи  Программы

Для достижения поставленной цели в рамках  Программы  предстоит решить следующие задачи:

выполнить паспортизацию всех автомобильных общего пользования местного значения на территории Угловского городского поселения и включить их в реестр муниципального имущества;

определить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих  ремонту  в 2013-2015 годах;

предусматривать ежегодно в бюджете Угловского городского поселения  финансовые средства на софинансирование мероприятий  Программы .

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, ремонту, содержанию, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении.

Планы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог  Угловского городского поселения составляются ежегодно специалистом администрации Угловского городского поселения на основании фактического состояния, определенного по данным весенних и осенних комиссионных осмотров.

На основании планов  проводится открытый конкурс на право выполнения дорожных работ. Выполнение программных мероприятий осуществляется подрядчиками в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы расходов бюджетов корректироваться с учетом утвержденных лимитов.

6.Оценка эффективности реализации Программы

Результат реализации Программы:

- улучшение состояния автодорог общего пользования местного значения;

- продление сроков эксплуатации конструктивных элементов, повышение безопасности автотранспортных средств, защита жизни и здоровья граждан.

Кроме того, планируется выполнение текущего ремонта автодорог, что позволит сохранить в нормативном состоянии дорожное покрытие на участках, не охваченных капитальным ремонтом.