#### Российская Федерация

#### Администрация Угловского городского поселения

## Окуловского муниципального района Новгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 00.00.2021 №000

р.п. Угловка

Об утверждении муниципальной программы Угловского городского поселения «Система коммунальной  инфраструктуры Угловского городского поселения на 2022-2024 годы»

В соответствии  с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Угловского городского поселения от 05.09.2014 № 242 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Угловского городского поселения, их формирования и реализации» Администрация Угловского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Угловского городского поселения «Система коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения на 2022-2024 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Угловского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Угловского городского   поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Угловского городского поселения   А.В. Стекольников

Утверждена постановлением

Администрации Угловского

городского поселения

от 00.00.2021   № 000

Муниципальная программа Угловского городского поселения " Система коммунальной  инфраструктуры Угловского городского поселения на 2022-2024 годы»

Паспорт муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы:

«Система коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения на 2022-2024 годы» (далее – муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Угловского городского поселения (далее – Администрация);

3. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют.

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1 : Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества жизни населения в Угловском городском поселении |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Повышение качества системы водоотведения и очистки сточных вод за счет строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество разработанных исходных данных и технических заданий на выполнение проектно-сметной документации (шт.) | 1 |  |  |
| 11.1.2 | Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (ед.) | 1 |  |  |
| 11.1.3 | Количество построенных и введённых в эксплуатацию очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (ед.) |  | 1 |  |
| 11.2 | Задача 2: Разработка мероприятий направленных на обеспечение надёжности, качества и эффективности работ в системе теплоснабжения |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество разработанных схем теплоснабжения (схем актуализации), (шт.) | 1 | 1 | 1 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2024 годы.

6. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования (тыс.руб) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | - | - | - | 29,0 | - | 29,0 |
| 2023 | - | - | - | 29,0 | - | 29,0 |
| 2024 | - | - | - | 29,0 | - | 29,0 |
| Всего | - | - | - | 87,0 | - | 87,0 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Реализация муниципальной программы позволит осуществить мероприятия по развитию систем водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения  Угловского городского поселения:

- возведение канализационного очистного сооружения отвечающим требованиям санитарных, экологических  норм, утвержденных для предупреждения загрязнения  поверхностных вод  с соблюдением ПДК загрязняющих веществ;

- увеличение объёма сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 54 % в 2021 году до 98,9 % к 2024 году

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения;

- сохранение резерва мощностей при дальнейшем подключении новых абонентов.

Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы

Деятельность организаций коммунального комплекса поселения характеризуется низким качеством предоставляемых услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Износ объектов водоотведения  поселения составляет по объектам водоотведения  93,0 %. Отслужили нормативный срок и нуждаются в замене 16,9 км (96 %) водопроводных и 14,0 км (90 %) канализационных сетей. Вследствие износа растет количество сбоев и аварий в коммунальных системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость ремонтов.

Образующаяся в результате использования населением и отраслями промышленности отработанная вода отводится в природные водные объекты, накопители, на рельеф местности.

Централизованная система водоотведения Угловского городского поселения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, КНС – общей протяженностью 15,6 км отводятся на очистку хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, образующиеся на территории р.п. Угловка и д. Озерки:

- в р.п. Угловка от существующей жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения хозяйственно-бытовые сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов подаются на очистные сооружения. Очищенные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в р. Холодный и далее в реку Шегринка. Створ сброса расположен в 50 км от устья. Место сброса находится за чертой населённого пункта (в 4-х км от р.п.Угловка). Выпуск сточных вод – безнапорный, сосредоточенный. Год ввода БОС в эксплуатацию – 1988 г., год постройки канализационных сетей – 1960 г., напорной канализационной сети – 1981 г., самотечной канализационной сети – 1981 г., напорного коллектора КНС-3 – 1990 г., напорного коллектора – 1990 г.;

- в д. Озерки сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения по закрытой системе канализации подаются на биологические очистные сооружения. Очищенные сточные воды после БОС выпускаются в р. Кренично (бассейн реки Мста). Створ сброса находится за чертой населенного пункта (в 2 км от д. Озерки). Выпуск сточных вод – безнапорный, сосредоточенный. Год постройки канализационных сетей д. Озерки – 1986г.

Согласно  отчета от 2013года по обследованию технического состояния биологических очистных  сооружений в п.Угловка, выполненного государственным областным унитарным предприятием «Вече» «Проектный институт «Новжилкоммунпроект»,  имеются следующие выводы и рекомендации: -очистные сооружения  находятся в аварийном состоянии и не подлежат реконструкции ;

- недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в поверхностный водный объект с превышением нормативов сброса сточных вод в водоём рыбохозяйственного назначения;

- биологическая очистка не осуществляется по причине несоответствия качества подаваемых сточных вод технологии  очистки, так как не обеспечено равномерное поступление сточных вод как по объёму, так и по концентрации загрязняющих веществ, оборудование очистных сооружений;

- металлические ёмкости и трубопроводы вследствие большого износа подлежат замене - 100%;

- БОС не отвечают  современным требованиям.

В связи с обращением прокуратуры Окуловского района в суд с иском к Администрации Угловского городского поселения  по осуществлению организации водоотведения на территории Угловского городского поселения, действуя в защиту прав и свобод и интересов неопределённого круга лица, Окуловский районный суд Новгородской области Решением от 11.08.2020г  обязал Администрацию Угловского городского поселения организовать  возведение и ввод в эксплуатацию очистных сооружений, исключающих сброс  неочищенных сточных вод рп.Угловка.

Отсутствие централизованной системы водоотведения в остальных населенных пунктах городского поселения влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод. Большинство стоков попадает в водные объекты без очистки и обеззараживания.

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки хозяйственно-бытовых стоков и надежности работы сетей и сооружений канализации.

Муниципальная программа Угловского городского поселения Окуловского муниципального района разработана в целях сохранения здоровья жителей, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации  муниципальной программы.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные и финансовый.

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки её результативности и эффективности и включает в себя:

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных  результатов муниципальной программы;

- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;

- в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

Организационный риск связан с тем, что обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия организационных решений и требует четкой координации и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий муниципальной программы.

Операционные риски могут быть оценены как умеренные.

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в неполном объёме как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов.

Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетного дохода. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования и потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будут осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Администрация организует реализацию муниципальной программы, несёт ответственность за её результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение  муниципальной  программы финансовых средств.

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной  программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития поселения и контроль за реализацией муниципальной  программы осуществляет  Глава Администрации Угловского городского поселения,  обеспечивающий проведение на территории  поселения  мероприятий, направленных на развитие системы коммунальной инфраструктуры.

В ходе реализации  муниципальной  программы Администрация :

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной  программы;

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы в целом.

Оперативный контроль и информацию о ходе реализации Программы обеспечивает ответственный исполнитель Администрации Угловского поселения и предоставляет отчет для дальнейшей систематизации информации в Администрацию муниципального района, ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Контроль за целевым использованием средств субсидий из областного бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 10 11 12 13 |
| 1. | Задача 1: Повышение качества системы водоотведения и очистки сточных вод за счет строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по анализу исходных данных и разработке технического задания на выполнение проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в рп.Угловка | Администрация Угловского городского поселения, разработчики (по согласованию) | 2022-2024 годы | 1.1.1 | Бюджет поселения | - |  | - | - |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в рп.Угловка с учетом инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно- геологических, инженерно-экологических) | Администрация Угловского городского поселения, разработчики (по согласованию) | ## 2022-2024 годы | ## 1.1.2 | ## Бюджет ## поселения | ## - |  | - | - |
| 1.3 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в рп.Угловка | Администрация Угловского городского поселения, разработчики (по согласованию) | 2022-2024 годы | 1.1.3 | Бюджет поселения | - |  | - | - |
| 2 | Задача 2: Разработка мероприятий направленных на обеспечение надёжности, качества и эффективности работ в системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение работ по разработке схем теплоснабжения ( схем актуализации) | Администрация Угловского городского поселения, разработчики (по согласованию) | 2022-2024 годы | 1.2.1. | Бюджет поселения | 29,0 |  | 29,0 | 29,0 |

Глава Угловского городского поселения А.В. Стекольников

Согласовано  :

Главный специалист-Главный бухгалтер            С.Е.Чернышева

Проект подготовил  старший служащий       Е.Н.Поварухина