

Проект

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Окуловский муниципальный район**

### АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 00.00.2019 № 000

р.п.Угловка

**О внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского поселения «Формирование современной городской среды на**

**территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр., постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 г. № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2022 годы», решением Совета депутатов Угловского городского поселения от 20.12.2017 № 136 «О бюджете Угловского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» и Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Угловского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Угловского городского поселения от 05.09.2014 № 242, Администрация Угловского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.внести в муниципальную программу Угловского городского

поселения «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Угловского городского поселения от 17.11.2017 № 569, о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы» от 17.01.2018 № 25, о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы» от 12.02.2018 № 118,о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы» от 02.04.2018 № 175, о внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы» от 24.10.2018 № 560 , о внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы» от 27.12.2018 № 701, (далее- Программа) следующие изменения:

**4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

1.1.изложить пункт 4 паспорта Программы в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам | | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 1. | **Цель**: повышение уровня благоустройства территории Угловского городского поселения. Создание наиболее благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения в Угловском городском поселение. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **1. Задача:**  Формирование современной городской среды дворовых территорий многоквартирных домов на территории Угловского городского поселения. | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | проведение  мероприятий по инвентаризации  дворовых (шт)  и общественных  территорий (шт) | | 2  1 | | 2  0,25 | | 1  0,25 | | 1  0,25 | 1  0,25 | |
| 1.1.2. | проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД (%) (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещенности дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора) | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| **2. Задача . Формирование современной городской среды общественных территорий Угловского городского поселения** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий (%)  ( ремонт покрытий, обеспечение освещенности, установка скамеек, установка урн для мусора, озеленение) | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| **3. Задача. Разработка сметной документации** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Изготовление сметных расчетов и их проверка (шт) | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | |

1.2.изложить пункт 6 паспорта Программы в следующей редакции:

**6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы   
в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет  городского поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | 518325.56 | 297099.44 | - | 246523 | 85865 | 1147813 |
| 2019 | - |  | - | 302278,25 | 83047 | 385325,25 |
| 2020 | - |  | - |  |  |  |
| 2021 | - |  | - |  |  |  |
| 2022 | - |  | - |  |  |  |
| всего | 518325.56 | 297099,44 |  | 548801.25 | 168912 | 1533138,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Изложить приложение № 2 «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции:

**Приложение № 2**

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | | | Исполнитель мероприятия | | Срок реализации | | | | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | | | Источник финансирования | | | 2018 | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 |
|  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | 8 | 9 | | | | 10 | | | 11 | | | 12 |
| **1.** | **Формирование современной городской среды дворовых территорий многоквартирных домов на территории Угловского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | проведение мероприятий по инвентаризации дворовых и общественных территорий | Администрация  Угловского  городского поселения | | | | | 2018-2022  годы | | 1.1.1 | | | бюджет  городского поселения | | | - | | | | - | | - | | - | | | - | |
| 1.2 | проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД | Администрация  Угловского  городского поселения | | | | | 2018-2022  годы | | 1.1.2 | | | Федеральный бюджет  областной  бюджет  бюджет  городского поселения  внебюджетные средства | | | 382061.10  218993.90  171730  85865 | | | | 166094  83047 | |  | |  | | |  | |
| **2.** | **Формирование современной городской среды общественных территорий Угловского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий | | Администрация  Угловского  городского поселения | | | | 2018-2022  годы | | 2.1.1 | | | Федеральный бюджет  областной  бюджет  бюджет  городского поселения | | | 136264.46  78105.54  53593 | | | 106184,25 | | |  | |  | | |  | |
| **3.** | **Разработка сметной документации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Изготовление сметных расчетов и их проверка | Администрация  Угловского  городского поселения | | | 2018-2022  годы | | | 3.1.1 | | | областной  бюджет  бюджет  городского поселения | | | -  21200 | | | | -  30000 | |  | |  | | |  | | |

1.4.дополнить п.15. «**Объемы видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД»** пунктом следующего содержания:

-порядок и сроки проведения ранжирования заинтересованными лицами дизайн-проектов по комплексному благоустройству общественных территорий с целью определения сроков выполнения работ (по годам).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Угловского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Угловского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Угловского**

**городского поселения А.В.Стекольников**