

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Окуловский муниципальный район**

### АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 00.00.0000 № 00

р.п.Угловка

**Об утверждении муниципальной программы Угловского городского поселения «Формирование современной городской среды на**

**территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы »**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 г. № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2022 годы», и Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Угловского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Угловского городского поселения от 05.09.2014 № 242, Администрация Угловского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы».

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Угловского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Угловского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Угловского**

**городского поселения А.В.Стекольников**

Утверждена

постановлением Администрации

Угловского городского поселения

от 00.00.2017 № 00

Муниципальная программа Угловского городского поселения

**Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**1. Наименование муниципальной программы**:

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа)

**2. Ответственный исполнитель муниципальной программы**: Администрация Угловского городского поселения (далее - Администрация)

Соисполнители муниципальной программы: жители поселка

**3. Подпрограммы муниципальной программы:**  отсутствуют

**4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам | | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 1. | **Цель**: повышение уровня благоустройства территории Угловского городского поселения. Создание наиболее благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения в Угловском городском поселение. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **1. Задача:**  Формирование современной городской среды дворовых территорий многоквартирных домов на территории Угловского городского поселения. | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | проведение  мероприятий по инвентаризации  дворовых (шт)  и общественных  территорий (шт) | | 2  1 | | 2  1 | | 1  1 | | 1  1 | 1  1 | |
| 1.1.2. | проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД (%) (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещенности дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора) | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| **2. Задача . Формирование современной городской среды общественных территорий Угловского городского поселения** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий (%)  ( ремонт покрытий, обеспечение освещенности, установка скамеек, установка урн для мусора, озеленение) | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| **3. Задача. Разработка сметной документации** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Изготовление сметных расчетов и их проверка (шт) | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | |

**5. Сроки реализации муниципальной программы:** 2018-2022 годы.

Реализация программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течении всего периода действия Программы

**6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы   
в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет  городского поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | - |  | - | 259891 |  | 259891 |
| 2019 | - |  | - | 259891 |  | 259891 |
| 2020 | - |  | - | 259891 |  | 259891 |
| 2021 | - |  | - | 259891 |  | 259891 |
| 2022 | - |  | - | 259891 |  | 259891 |
| ВСЕГО | - |  | - | 1299455 |  | 1299455 |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной   
программы:**

-увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий;

-увеличение уровня комфортности проживания граждан

- выполнение запланированного комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий, городского парка и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования на территории Угловского городского поселения.

**8. Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства территории городского поселения, приоритеты и цели политики в данной сфере.**

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных условий проживания населения на территории Угловского городского поселения.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий, городского парка и наиболее посещаемых муниципальных территорий (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения и т.п.).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий, городского парка и наиболее посещаемых муниципальных территорий на территории Угловского городского поселения являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

* недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств;
* недостаточное количество малых архитектурных форм;
* изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;
* недостаточное освещение отдельных дворовых и территорий общего пользования.

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского – игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов. Зеленые насаждения требуют ухода (кронирования или вырубки сухостойных и аварийных деревьев).

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по обустройству и строительству дополнительных автостоянок на территориях, возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации дорожного покрытия дворовых территорий из цементобетона и асфальтобетона выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. В большинстве дворовых территорий дворовой проезд имеет грунтовое покрытие.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Практически отсутствуют на территории поселения условия доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. Проведение необходимых мероприятий позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, обеспечить безопасность граждан, позволит создать условия для доступности маломобильных групп населения.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий практически отсутствовало, либо осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, придомовых территорий.

***Под дворовой территорией*** понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Дворовые территорииявляются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы» (далее по тексту – Программа) направлено на улучшение внешнего облика Угловского городского поселения, создание благоприятных и комфортных микроклиматических и эстетических условий для организации полноценного досуга населения и безопасных условий проживания населения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

* повышение уровня комфортности проживания населения;
* улучшение организации досуга населения;

- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства наиболее посещаемых и дворовых территорий;

* воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

Проект Программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы». В соответствие с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы», Администрацией Угловского городского поселения планируется произвести отбор дворовых территорий. По результатам отбора будет сформирован адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых будут отобраны в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу и подлежат благоустройству в 2018-2022 годы, состоящий из дворовых территории (приложение № 3 к Программе)

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы в соответствующем году, определяется исходя из предоставленного объема средств из федерального бюджета, бюджета Новгородской области, местного бюджета на соответствующий финансовый год.

**9. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы**

Одним из главных приоритетов развития территорий муниципальных образований Новгородской области является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности среды.

Благоустройство территории муниципального образования является важнейшей сферой деятельности жилищно-коммунального муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, улицы.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий, обустройству городских парков и скверов.

Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий в значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство муниципального образования не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Проблемой в сфере благоустройства городской территории является недостаточное количество комфортных, современных скверов, пространств, предназначенных для досугового времяпровождения населения. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения, «зеленых зон».

Мероприятия, проводимые в рамках Программы позволят благоустроить территорию городского поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей.

Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия Программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территории городского поселения и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения. Реализация Программы позволит увеличить:

- долю благоустроенных общественных территорий

- долю благоустроенных дворовых территорий;

- участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых и общественных территорий;

- повысить доступность общественных пространств для маломобильных групп населения.

**10. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

1. **Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 1299455 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств, бюджета Новгородской области 4077125 тыс. рублей на условиях софинансирования и определяется соглашением заключенным между Администрацией Угловского городского поселения и Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.

**12. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических**

**и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Выполнению поставленных задач в программе могут помешать следующие возможные риски:

- риск неполного финансирования мероприятий муниципальной программы за недостаточностью средств бюджета поселения;

- внутренние риски: риск недостаточного уровня исполнительской дисциплины исполнителей муниципальной программы. Мерами управления внутренними рисками являются выработка механизма управления реализацией муниципальной программы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.

- риск неисполнения (некачественного исполнения) мероприятий сторонними организациями, отобранными на конкурсной основе. Указанные риски являются сложно управляемыми и могут быть снижены путем применения мер в соответствии с действующим законодательством на этапе проведения конкурсных процедур.

**13. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Администрация организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

В ходе реализации муниципальной программы Администрация:

- осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

* определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;
* обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы;

- подготавливает при необходимости предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы и сроков их реализации, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Администрация до 01 марта 2018 года, следующего за отчетным, готовит годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, докладывает о результатах выполнения целевых показателей муниципальной программы Главе Угловского городского поселения.

**14. Текущее состояние сектора благоустройства дворовых территорий**

**на территории Угловского городского поселения**

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатель | По состоянию на 01.12.2017 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий. | 1 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий, м² | 615 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 3 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | 2 |
| 5. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий (шт.) | 1 |  |
| 6. | Увеличение количества благоустроенных муниципальных общественных территорий (шт.) | 1 | 5 |

1.3.2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования и городского парка на территории Угловского городского поселения – одно из направлений Программы.

К вопросам местного значения городского поселения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест отдыха населения.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж поселения, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для отдыха населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие – повышение качества жизни населения муниципального образования.

Программа разработана в интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства мест организованного отдыха жителей и гостей поселения с учетом основных положений генерального плана Угловского городского поселения.

В настоящее время имеющиеся места отдыха населения (скверы, детские площадки и т.п.), расположенные на территории Угловского городского поселения, не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.

Современный населенный пункт можно рассматривать как экосистему, в которой должны быть созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места, необходимые для общения человека с природой.

Места общего пользования для отдыха населения играют значительную роль в жизни небольших провинциальных городов. Зоны отдыха — это места, где люди могут проводить свободное время, отдыхать от суеты.

1. **Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД**

1. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие и расходования средств направляемых на выполнение современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

а) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее минимальный перечень работ по благоустройству), которые включают следующие виды:

- ремонт дворовых проездов (асфальтовое покрытие на 1 кв.м с установкой бортового камня) – 1,55 тыс. рублей;

- обеспечение освещения дворовых территорий установка фонарных столбов (стоимость за единицу) – 20,0 тыс.рублей;

- установка скамеек (стоимость за единицу – 5,0 тыс. рублей);

- установка урн (стоимость за единицу – 2,0 тыс. рублей).

Нормативная стоимость на 2018 год и последующие годы устанавливается с учетом уровня инфляции.

б) Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее дополнительный перечень работ по благоустройству) включает следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) – 112,6 тыс.рублей;

- оборудование автомобильных парковок(м.кв.) – 2,1 тыс.рублей;;

- озеленение территорий (м.кв.) – 0,3 тыс.рублей;

- иные виды работ, определенные муниципальной программой.

Нормативная стоимость на 2019 год и последующие годы устанавливается с учетом уровня инфляции.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 г. № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2022 годы».

2. Критерием отбора является:

- наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в размере **15 %** от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) в размере **30%** от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству;

- наличие средств бюджетов муниципальных образований области в размере **20 %** от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству, и общественных территорий.

3.Условиями предоставления субсидий являются:

3.1Наличие муниципальной программы, принятой до 25 декабря 2017 года с учетом предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории, прошедшей общественные обсуждения и содержащей:

Информацию о текущем состоянии благоустройства муниципального образования с учетом проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий;

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния по результатам инвентаризации дворовой территории) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период.

4.Перед началом работ по благоустройству двора и общественной территории разрабатывается эскизный дизайн-проект, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, со сводным сметным расчетом и приложением фотографий существующей территории, указанием количества проживающих граждан (для дворовой территории).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде – изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

Дизайн – проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

5.Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Угловского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 3 к программе.

6.Адресный перечень общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Угловского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 4 к программе.

**Мероприятия муниципальной программы Приложение № 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | | | Исполнитель мероприятия | | Срок реализации | | | | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | | | Источник финансирования | | | 2018 | 2019 | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 |
|  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | | |  | | |  |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | 8 | 9 | | | 10 | | | | 11 | | | 12 |
| **1.** | **Формирование современной городской среды дворовых территорий многоквартирных домов на территории Угловского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | проведение мероприятий по инвентаризации дворовых и общественных территорий | Администрация  Угловского  городского поселения | | | | | 2018-2022  годы | | 1.1.1 | | | бюджет  городского поселения | | | - | | | - | | - | | | - | | | - | |
| 1.2 | проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД (Ремонт дворовых покрытий и проездов с установкой бордюрного камня) | Администрация  Угловского  городского поселения | | | | | 2018-2022  годы | | 1.1.2 | | | областной  бюджет  бюджет  городского поселения | | | 185785 | | | 185785 | | 185785 | | | 185785 | | | 185785 | |
| **2.** | **Формирование современной городской среды общественных территорий Угловского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий (обеспечение освещенности) | | Администрация  Угловского  городского поселения | | | | 2018-2022  годы | | 2.1.1 | | | областной  бюджет  бюджет  городского поселения | | | 52906 | | | 52906 | 52906 | | | | 52906 | | | 52906 | |
| **3.** | **Разработка сметной документации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Изготовление сметных расчетов и их проверка | Администрация  Угловского  городского поселения | | | 2018-2022  годы | | | 3.1.1 | | | областной  бюджет  бюджет  городского поселения | | | 21200 | | | | 21200 | | | 21200 | 21200 | | | 21200 | | |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Угловского городского поселения на 2018-2022 годы

**Адресный перечень**

**дворовых территорий многоквартирных домов,**

**расположенных на территории Угловского городского поселения,**

**которые подлежат благоустройству в 2018-2022 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес дворовой территории** |
| 1 | 2 |
| 1. | Новгородская область, Окуловский муниципальный район, р.п. Угловка , ул. Советская д.17 |
| 2. | Новгородская область, Окуловский муниципальный район, р.п. Угловка, ул. Центральная д.14а |
| 3. | Новгородская область, Окуловский муниципальный район, р.п. Угловка, ул. Центральная д.19 |
| 4. | Новгородская область, Окуловский муниципальный район, р.п. Угловка, ул. Центральная д.21 |
| 5. | Новгородская область, Окуловский муниципальный район, р.п. Угловка, д. Озерки д.7 |
| 6. | Новгородская область, Окуловский муниципальный район, р.п. Угловка ,ул. Советская д.10 |
| 7. | Новгородская область, Окуловский муниципальный район, р.п. Угловка, ул. Центральная д.12а |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Угловского городского поселения на 2018-2022 годы

**Адресный перечень**

**общественных территорий, расположенных на территории Угловского городского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2022 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес общественной территории** |
| 1 | 2 |
| 1. | Новгородская область, Окуловский район, р.п. Угловка, от ул. Центральная д.9а до ул. Советская д.24 |
| 2. | Новгородская область, Окуловский район, р.п. Угловка, ул. Центральная между д. №11 и д. № 10 |

**МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**видов работ по благоустройству**

**дворовых территорий многоквартирных домов**

1.Ремонт дворовых проездов.



2.Обеспечение освещения дворовых территорий.



3.Установка скамеек.



4.Установка урн.



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**видов работ по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

1.Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

2.Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).

3.Установка бордюрных камней.

4.Установка песочниц.

5.Установка качелей.

6.Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).

7.Освещение детских и спортивных площадок.

8.Оборудование детской (игровой) площадки.

9.Оборудование спортивной площадки.

10.Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).

11.Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.

12.Обрезка деревьев и кустов.

13.Уборка сухостойных деревьев.

14.Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев.

15.Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.

16.Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.

17.Устройство площадок для выгула животных.

18.Устройство велопарковок.

19.Иные виды работ.

**16. Условие о проведении мероприятий по благоустройству**

**дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной**

**доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения**

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в программу «Формирование современной городской среды Угловского городского поселения на 2018-2022 годы» (далее - подпрограмма) должны выполняться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и соответствовать требованиям СП 42.13330.2011.Градостроительство и СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, Федеральному закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее-Мероприятия).

Основными принципами формирования среды жизнедеятельности при реконструкции застройки является создание условий для обеспечения физической, пространственной доступности объектов и комплексов различного назначения (жилых, социальных, и др.), а также обеспечение безопасности и комфортности городской среды.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения.

Основу доступной для инвалидов среды жизнедеятельности должен составлять безбарьерный каркас территории реконструируемой застройки, обеспечивающий создание инвалидам условий для самостоятельного осуществления основных жизненных процессов: культурно-бытовых потребностей, передвижения с трудовыми и культурно-бытовыми целями, отдыха, занятия спортом и др.

Принципы формирования безбарьерного каркаса территории должны основываться на принципах универсального дизайна и обеспечивать равенство в использовании городской среды всеми категориями населения, гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями населения способов передвижения.

При проведении работ по ремонту дворовых территорий Угловского городского поселения и ремонта наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Угловского городского поселения предусмотрены наличие сопряжений между тротуарами и дорогами для формирования безбарьерного каркаса благоустраиваемой территории.

**17 .Контроль за соблюдением условий порядка**

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Угловского городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

Администрация Угловского городского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Пояснительная записка

к постановлению «об утверждении муниципальной программы Угловского городского поселения «Формирование современной городской среды на

территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы »

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Новгородской области от 01.09.2017 года № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2022 годы» разработана программа Угловского городского поселения для обеспечения условий благоприятной для проживания граждан на территории Угловского городского поселения.

Благоустройство территории Угловского городского поселения является важнейшей сферой деятельности городского поселения. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей поселения.

Мероприятия проводимые в рамках программы позволят благоустроить территории городского поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха граждан.

Реализация мероприятий программы в п. Угловка позволит:

-увеличить долю благоустроенных общественных территорий;

-увеличить долю благоустроенных дворовых территорий.

- повысить участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

На 2018 год будет выделено средств на реализацию поставленных задач в размере -815425 тыс. рублей(бюджет области). Средства бюджета городского поселения-259891 т. рублей. Так же будут привлекаться средства населения в размере 15% о стоимости запланированных работ по дворовым территориям.

**Расчет финансовых ресурсов по программе**

«Формирование современной городской среды на

территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы »

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | наименование видов работ | Расчет стоимости | стоимость  тыс. рублей |
| 1. | проведение следующих видов работ:  -благоустройство дворовых территорий МКД Угловского городского поселения | согласно распределению субсидий бюджетам городских и сельских поселений на реализацию муниципальных программ (Постановление Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305 | дворовые территории – стоимость работ- 938929 руб.  бюджет поселения-  20 %-185785руб.  15%- (участие населения)-139339руб.  субсидия-603801 рублей |
| 2. | - благоустройство общественной территории |  | стоимость работ- 264530 рублей  20%- бюджет поселения- 52906 рублей |
| 3. | Изготовление сметных расчетов и их проверка |  | стоимость работ-21200 рублей |
| 4. | Всего: |  | 259891 |