**ПРОТОКОЛ**

**рабочего совещания по синхронизации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2024 годы» с реализуемыми на территории Угловского городского поселения с мероприятиями в рамках муниципальной программы по строительству (реконструкции, ремонту) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей, дорог и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.**

**10.02.2020 года**

Место проведения: ул. Центральная д.9, р.п. Угловка, Окуловского муниципального района, Новгородской области.

На совещании присутствуют:

Стекольников А.В.- Глава Угловского городского поселения,

руководитель совещания.

Звонарева Т.Н.- Заместитель администрации Угловского

городского поселения, заместитель

председателя общественной комиссии.

Антонова А.Г.- Ведущий специалист администрации

Угловского городского поселения,

секретарь общественной комиссии.

Дмитриева Т.И.- Старший служащий городского поселения,

секретарь совещания.

На совещании присутствовали:

Кузнецов В.А.- мастер участка № 4 р.п. Угловка.

Федоров Д.Ю.- директор ООО «Угловская Управляющая Компания».

Захаров А.Г. - начальник ЖЭУ № 3 р.п. Угловка.

Пронин Н.Н.- начальника БОС р.п. Угловка.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Синхронизация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2024 годы» с реализуемыми на территории Угловского городского поселения с мероприятиями в рамках муниципальной программы по строительству (реконструкции, ремонту) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей, дорог и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

СЛУШАЛИ: Стекольникова А.В.- Главу Угловского городского поселения.

В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2024 годы» на 2020 год планируется благоустроить общественную территорию:

- общественная территория р.п. Угловка, ул. Кирова, мероприятия запланированы на 3 года. На 2020 год- планируется провести следующие работы:

- положить плитку у памятника, установить бортовые камни, провести обустройство дорожек из отсевов осадочных горных пород. На 2021 год планируется завершить благоустройство.

Прошу рассмотреть дизайн- проект общественной территории.

Руководителей организаций прошу доложить о планируемых мероприятиях на 2020 год по данным объектам.

Кузнецов В.А.- мастер участка №4 р.п. Угловка проведение работ на данном объекте не планируется.

Федоров Д.Ю.- директор ООО «Угловская Управляющая Компания» На данном объекте работы проводить не планируется.

Захаров А.Г.- начальник ЖЭУ № 3 р.п. Угловка на данном объекте работы не планируются.

Пронин Н.Н..- начальника БОС р.п. Угловка на данном объекте, проведение работ не планируется.

Совещание решило:

1. Принять информацию, предоставленную организациями тепло и водоснабжения к сведению.
2. При выявлении необходимости выполнения каких-либо ремонтных работ ресурсоснабжающими организациями, запланировать их проведение на 2-3 квартал 2020 года, с обязательным информированиям в Администрацию Угловского городского поселения.

Руководитель совещании: А.В. Стекольников

Секретарь совещания: Т.И. Дмитриева

Участники совещания: Т.Н. Звонарева

А.Г. Антонова

В.А. Кузнецов

Д.Ю. Федоров

А.Г. Захаров

Н.Н. Пронин