**ПРОТОКОЛ**

**рабочего совещания по синхронизации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы» с реализуемыми на территории Угловского городского поселения с мероприятиями в рамках муниципальной программы по строительству (реконструкции, ремонту) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей, дорог и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.**

**01.02.2019 года**

Место проведения: ул. Центральная д.9, р.п. Угловка, Окуловского муниципального района, Новгородской области.

На совещании присутствуют:

Стекольников А.В.- Глава Угловского городского поселения,

руководитель совещания.

Звонарева Т.Н.- Заместитель администрации Угловского

городского поселения, заместитель

председателя общественной комиссии.

Антонова А.Г.- Ведущий специалист администрации

Угловского городского поселения,

секретарь общественной комиссии.

Дмитриева Т.И.- Старший служащий городского поселения,

секретарь совещания.

На совещании присутствовали:

Кузнецов В.А.- мастер участка №4 р.п. Угловка.

Федоров Д.Ю.- директор ООО «Угловская У.П.».

Захаров А.Г. –начальник ЖЭУ №3.

Шайбин С. Г.-и.о. начальника БОС.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. синхронизация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы» с реализуемыми на территории Угловского городского поселения с мероприятиями в рамках муниципальной программы по строительству (реконструкции, ремонту) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей, дорог и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

СЛУШАЛИ: Стекоьникова А.В.- Главу Угловского городского поселения.

В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы» на 2019 год планируется благоустроить одну дворовую территорию и одну общественную территорию.

-ул. Центральная д.19 р.п. Угловка- запланированы провести следующие мероприятия: асфальтирование, установка бортового камня, установка освещения, установка урн, установка скамеек.

- общественная территория р.п. Угловка, ул. Кирова, мероприятия запланированы на 4 года. На 2019 год- планируется провести освещение и положить плитку у памятника. На 2020-2022 годы планируется благоустройство дорожек, установка урн, скамеек, установка бортового камня.

Прошу рассмотреть дизайн- проекты МКД и общественной территории.

Руководителей организаций прошу доложить о планируемых мероприятиях на 2019 год по данным объектам.

Кузнецов В.А.- мастер участка №4 р.п. Угловка проведение работ по данным объектам не планируется.

Федоров Д.Ю.- директор ООО «Угловская УК» На данных объектах работы проводить не планируется.

Захаров А.Г.- начальник ЖЭУ № 3 по данным объектам работы не планируются.

Шайбин С.Г.- и.о. начальника БОС на данных объектах, проведение работ не планируется.

Совещание решило:

1. Принять информацию, предоставленную организациями тепло и водоснабжения к сведению.
2. При выявлении необходимости выполнения каких-либо ремонтных работ ресурсоснабжающими организациями, запланировать их проведение на 2-3 квартал 2019 года, с обязательным информированиям в Администрацию Угловского городского поселения.

Руководитель совещании: А.В. Стекольников

Секретарь совещания: Т.И. Дмитриева

Участники совещания: Т.Н. Звонарева

А.Г. Антонова

В.А. Кузнецов

Д.Ю. Федоров

А.Г. Захаров

С.Г. Шайбин