Российская Федерация

Новгородская область

Окуловский муниципальный район

### АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   09.01.2024   № 9

р.п.Угловка

Об утверждении  муниципальной программы Угловского городского

поселения «Организация благоустройства Угловского городского

поселения на 2024-2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Угловского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденного  постановлением Администрации Угловского городского поселения от 05.09.2014  №   242, Администрация Угловского городского   поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу  «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2024-2026 годы».

2. Считать утратившим силу с 31.12.2023 года:

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 30.11.2015 № 429 Об утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016 – 2020 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения  от 27.05.2016 № 185 О внесении изменений в постановление от 30.11.2015г №429  «Об утверждении муниципальной программы  Угловского городского поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения  на 2016-2020 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 18.10.2016 № 478 О внесении изменений в  муниципальную программу Угловского городского поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения  на 2016-2020 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 30.12.2016 № 704 О внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского  поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2020 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 10.05.2017 № 184 О внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского  поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2020 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 06.07.2017 № 311 О внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского  поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2020 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 24.07.2017 № 341 О внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского  поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2020 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 20.09.2017 № 436 О внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского  поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2020 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 07.11ю2017 № 548 О внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского  поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2020 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 23.11.2017 № 591 О внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского  поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2020 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 14.12.2017 № 638 О внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского  поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2020 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 27.02.2018 № 139 О внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского  поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2020 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 05.04.2018 № 182 О внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского  поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2020 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 31.08.2018 № 452 О внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского  поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2020 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 27.12.2018 № 705 О внесении изменений в постановление от 30.11.2015г №429 «Об утверждении  муниципальной программы Угловского городского поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2020 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 22.04.2019 № 162 О внесении изменений в постановление от 30.11.2015г №429 «Об утверждении  муниципальной программы Угловского городского поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2021 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 21.10.2019 № 438 О внесении изменений в постановление от 30.11.2015г №429 «Об утверждении  муниципальной программы Угловского городского поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2021 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 24.10.2019 № 453 О внесении изменений в постановление от 30.11.2015г №429 «Об утверждении  муниципальной программы Угловского городского поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2021 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 09.12.2019 № 530 О внесении изменений в постановление от 30.11.2015г №429 «Об утверждении  муниципальной программы Угловского городского поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2021 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 06.04.2020 № 150 О внесении изменений в  муниципальную программу Угловского городского поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2022 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 02.07.2020 № 296 О внесении изменений в  муниципальную программу Угловского городского поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2022 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 23.07.2020 № 325 О внесении изменений в  муниципальную программу Угловского городского поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2022 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 07.09.2022 № 412 О внесении изменений в   муниципальную программу Угловского городского поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2022 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 05.11.2022 № 494 О внесении изменений в   муниципальную программу Угловского городского поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2022 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 18.12.2020 № 578 О внесении изменений в постановление от 30.11.2015 № 429 «Об утверждении муниципальной программы Угловского городского поселения   «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2022 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 16.03.2021 № 110 О внесении изменений в муниципальную программу

Угловского городского поселения   «Организация благоустройства

Угловского городского поселения на 2016-2023 годы» ;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 22.03.2021 № 122 О внесении изменений в муниципальную программу

Угловского городского поселения   «Организация благоустройства

Угловского городского поселения на 2016-2023 годы»;

постановление Администрации Угловского городского поселения от 09.07.2021 № 282 О внесении изменений в муниципальную программу

Угловского городского поселения   «Организация благоустройства

Угловского городского поселения на 2016-2023 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 28.09.2021 № 392 О внесении изменений в муниципальную программу

Угловского городского поселения   «Организация благоустройства

Угловского городского поселения на 2016-2023 годы»;

постановление Администрации Угловского городского поселения от 11.02.2022 № 99 О внесении изменений в Постановление Администрации Угловского городского поселения от 30.11.2015 №429 «Об утверждении муниципальной программы Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2023 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 18.04.2022 № 236 О внесении изменений в муниципальную программу «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2024 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 14.07.2022 № 379 О внесении изменений в муниципальную программу «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2024 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 18.08.2022 № 446 О внесении изменений в муниципальную программу «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2024 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 02.12.2022 № 648 О внесении изменений в муниципальную программу «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2024 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 10.01.2023 № 8 О внесении изменений в постановление от 30.11.2015г №429 «Об утверждении  муниципальной программы Угловского городского поселения «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2024 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 03.03.2023 № 86 О внесении изменений в муниципальную программу «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2024 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 23.05.2023 № 202 О внесении изменений в муниципальную программу «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2024 годы»;

Постановление Администрации Угловского городского поселения от 19.10.2023 № 481 О внесении изменений в муниципальную программу «Организация благоустройства Угловского городского поселения на 2016-2024 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете "Окуловский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Угловского

городского поселения   						Ю.А. Иванова

Утверждена

постановлением Администрации

Угловского городского поселения

от  00.00.2023  №00

Муниципальная программа Угловского городского  поселения

Организация благоустройства Угловского городского   поселения на 2024-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы:

муниципальная программа «Организация благоустройства Угловского городского  поселения на 2024-2026 годы»  (далее – муниципальная программа)

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация   Угловского городского  поселения (далее - Администрация)

3. Подпрограммы муниципальной программы:

«Озеленение   территории  Угловского городского  поселения»;

«Уличное освещение территории Угловского городского  поселения»;

«Организация и содержание мест захоронения на территории Угловского городского  поселения»;

«Прочие мероприятия по благоустройству на территории Угловского городского  поселения»;

« Поддержка местных инициатив граждан».

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Цель. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Угловского городского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения поселения в благоприятных условиях |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Приведение территории Угловского городского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Улучшение ландшафта сельского поселения (посадка цветов, деревьев (шт.) |  | 40 | 40 | 40 |  |
| 1.1.2. | Удаление старовозрастных зеленых насаждений (шт.) |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация освещения улиц Угловского городского поселения в целях улучшения условий проживания жителей |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Техническое обслуживание сетей уличного освещения (шт. светильников) |  | 756 | 756 | 756 |  |
| 1.2.2 | Доля оплаты потребления электроэнергии % |  | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 |  |
| 1.3. | Задача 3. Организация содержания мест захоронения на территории Угловского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля братских захоронений содержащих в надлежащем состоянии % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3.2 | Обслуживание территории кладбищ (шт.) |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3.3. | Акарицидная обработка кладбищ (га) |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |
| 1.3.4 | Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство воинского захоронения (шт.) Установка мемориального знака (шт.) |  | - | - | - |  |
| 1.3.5 | Обустройство и восстановление воинских захоронений (шт.) |  | - | - | - |  |
| 1.4. | Задача 4. Проведение прочих мероприятий благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Доля обслуживания территорий общего пользования ( Расчистка от снега дорожек и посыпание песком в зимнее время, уборка листьев и сухой травы, мусора) (%) |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4.2 | Приобретение и содержание садового инвентаря и инструментов (шт.) |  | - | - | - |  |
| 1.4.3 | Скос травы (кв.м) |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |
| 1.4.4 | Аккарицидная обработка в местах массового пребывания людей.(га) |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 1.4.5 | Проведение мероприятий по подготовке к празднованию Нового года. Приобретение новогодних украшений (шт.) |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4.6 | Ликвидация несанкционированных свалок (выявленные) шт. |  | 2 | - | - |  |
| 1.4.7 | Окос площадей борщевика Сосновского (га.) |  | - | - | - |  |
| 1.4.8 | Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом (га.) |  | 20 | 20 | 20 |  |
| 1.4.9 | Благоустройство территории общего пользования (шт.) |  | 1 | - | - |  |
| 1.4.10 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (шт.) |  | 1 | - | - |  |
| 1.4.11 | Приобретение информационных знаков (шт.) |  | - | - | - |  |
| 1.4.12 | Изготовление сметных расчетов и их проверка (шт.) |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.5 | Задача 5. Поддержки местных инициатив граждан |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий (ед.) |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.5.2 | Реализация проектов ППМИ, включенных в муниципальные программы развитие территорий (ед.) |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5.3 | Расходы на эксплуатацию и содержание реализованных проектов ППМИ, включенных в муниципальные программы развития территорий (ед.) |  | 0 | 0 | 0 |  |

.»

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2024-2026 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
в целом и по годам реализации  (тыс. руб.):	 «

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет городского поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | - | - | - | 3738,5 |  | 3738,5 |
| 2025 | - | - | - | 4967,067 |  | 4967,067 |
| 2026 | - | - | - | 5423,5 |  | 5423,5 |
| ВСЕГО | - | - | - | 14129,067 | - | 14129,067 |

.»

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы:

- повышение освещенности улично-дорожной сети Угловского городского  поселения;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

- благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания;

- привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения территории.

- прочие мероприятия.

Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства территории городского  поселения,  приоритеты и цели политики в данной сфере.

1.1.Благоустройство Угловского городского поселения – комплекс мероприятий, решающий задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения (искусственное освещение территории поселения, санитарная очистка и содержание мест захоронения).

Муниципальная программа разработана с целью повышения уровня благоустройства территории поселения, обеспечения устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства.

1.2. Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения Угловского городского поселения  вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности автомобильного движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета Угловского городского  поселения. В настоящее время территорию Угловского городского  поселения  освещают 756 светильника.

Проблема слабой освещенности улиц особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. Для стабильной работы сетей наружного освещения необходимы бесперебойная подача электроэнергии и оплата потребленных энергоресурсов. Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности территорий.

1.3. Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения, из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Несмотря на принимаемые меры в данной сфере необходимо выделение следующих проблем:

старовозрастность существующих зеленых насаждений;

самопроизвольное падение деревьев угрожает жизни граждан, создает аварийные ситуации, связанные с обрывами электропроводов;

за зелеными насаждениями осуществляется недостаточно качественный и нерегулярный уход -  не достаточно  ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса, в том числе на территории кладбищ.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений  устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное проведение работ по сносу, омоложению зеленых насаждений на территории Угловского городского поселения.

1.4. Организация похоронного дела позволяет обеспечить право граждан на погребение, а содержание общественных кладбищ является необходимым элементом реализации данного права. На территории Угловского городского  поселения расположено 4 кладбища. На территории кладбищ необходимо регулярно производить работы по ремонту дорожек, ограждению территории, обустройству дополнительных контейнерных площадок для бытового и крупногабаритного мусора, вывозу мусора,  осуществлять по необходимости снос аварийных деревьев, выполнять обрезку кустарников, зимой расчищать подъездные пути; в весеннее время года производить аккарицидную обработку.

1.5.Для выполнения работ по уборке территории Угловского городского поселения  в рамках требуемого комплекса мероприятий по санитарному содержанию  необходимо наличие достаточного количества специализированного транспорта и работников.

Проблемой для Угловского городского  поселения  является образование в результате хозяйственной деятельности жителей частного сектора и юридических лиц, не заключающих договоры на вывоз отходов, несанкционированных мест размещения отходов.

Для решения проблем, стоящих перед Администрацией, необходимо проведение длительной и целенаправленной работы по обеспечению экологической безопасности и сохранению природных ресурсов.

Кроме достижения природоохранных целей мероприятия муниципальной программы направлены на решение социальных и экономических задач, что доказывает необходимость комплексного подхода в обеспечении процесса устойчивого развития Угловского городского поселения.

Перечень и анализ социальных,  финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

Выполнению поставленных задач в программе могут помешать следующие возможные риски:

- риск неполного финансирования мероприятий муниципальной  программы за недостаточностью  средств бюджета поселения;

- внутренние риски: риск недостаточного уровня исполнительской дисциплины исполнителей муниципальной программы. Мерами управления внутренними рисками являются выработка механизма управления реализацией муниципальной программы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.

- риск неисполнения (некачественного исполнения) мероприятий сторонними организациями, отобранными на конкурсной основе. Указанные риски являются сложно управляемыми и могут быть снижены путем применения мер в соответствии с действующим законодательством на этапе проведения конкурсных процедур.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Администрация  организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

В ходе реализации муниципальной программы Администрация:

- осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы;

- подготавливает при необходимости предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы и сроков их реализации, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Администрация до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, докладывает о результатах выполнения целевых показателей муниципальной программы Главе  Угловского городского поселения.

Мероприятия муниципальной программы «

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  |  |  |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Приведение территории Угловского городского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Озеленению территории Угловского городского поселения» |  | Администрация |  |  | 2024 - 2026 годы | 1.1.1. 1.1.2. |  |  |  |  | Бюджет городского поселения |  | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 2. | Задача 2. Организация освещения улиц Угловского городского поселения в целях улучшения условий проживания жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы: «Уличное освещение территории Угловского городского поселения» |  | Администрация |  |  | 2024 - 2026 годы |  |  | 1.2.1. |  | Бюджет городского поселения |  |  | 2050,0 | 3278,567 | 3735,0 |
| 3. | Задача 3. Организация содержания мест захоронения на территории Угловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограммы: «Организация и содержание мест захоронения на территории Угловского городского поселения» | Администрация |  |  |  | 2024-2026 годы |  |  |  | 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. | Бюджет городского поселения |  |  | 295,0 | 295,0 | 295,0 |
| 4. | Задача 4. Проведение прочих мероприятий благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация подпрограммы: «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Угловского городского поселения»; |  |  | Администрация |  | 2024-2026 годы |  | 1.4.1 1.4.14. |  |  | Бюджет городского поселения |  | 1083,5 |  | 1083,5 | 1083,5 |
| 5. | Задача 5. Поддержки местных инициатив граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация подпрограммы поддержки местных инициатив граждан |  |  | Администрация |  | 2024-2026 годы |  | 1.5.1- 1.5.3 |  |  | Бюджет городского поселения |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |

.»

Подпрограмма

«Озеленение   территории Угловского городского поселения"

муниципальной программы  Угловского городского  поселения

«Организация благоустройства Угловского городского  поселения на 2024-2026 годы»

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Угловского городского поселения.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: «

| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Приведение территории Угловского городского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение ландшафта Угловского городского поселения (посадка цветов, деревьев (шт.) | 40 | 40 | 40 |
| 1.2 | Удаление существующих старовозрастных зеленых насаждений (шт.) | 10 | 10 | 10 |

.»

3. Сроки реализации подпрограммы: 2024-2026 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): «

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет района | бюджет городского поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | - | - | - | 110,0 | - | 110,0 |
| 2025 | - | - | - | 110,0 | - | 110,0 |
| 2026 | - | - | - | 110,0 | - | 110,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | 330,0 | - | 330,0 |

.»

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Создание целостной системы озеленения внесет значительный вклад в

благоустройство, улучшит  внешний облик поселения, украсит  ландшафт, оздоровит экологическую ситуацию, а в конечном итоге позволит добиться улучшения условий жизни жителей.

Мероприятия подпрограммы

«Озеленение  территории Угловского городского    поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Приведение территории Угловского городского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разбивка клумб | Администрация | 2024-2026 | 1.1.1 | Бюджет городского поселения | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.2. | Спиливание деревьев | Администрация | 2024-2026 | 1.1.2 | Бюджет городского поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

.»

Подпрограмма

«Уличное освещение территории Угловского городского  поселения»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы  Угловского городского  поселения  «Организация благоустройства Угловского городского   поселения на 2024-2026 годы"

(наименование муниципальной программы)

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Угловского городского поселения, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (далее – подрядные организации).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: «

| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача 2. Организация освещения улиц Угловского городского поселения в целях улучшения условий проживания жителей |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение работы уличного освещения в соответствии с графиком, светильников не менее (шт.) | 756 | 756 | 756 |
| 1.2 | Доля оплаты потребления электроэнергии % | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 |

.»

3. Сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2024-2026 годы.

4. Объемы и источники финансирования  подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): «

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | бюджет городского поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | - | - | - | 2050,0 | - | 2050,0 |
| 2025 | - | - | - | 3278,567 | - | 3278,567 |
| 2026 | - | - | - | 3735,0 | - | 3735,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | 9063,567 | - | 9063,567 |

.»

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

создание условий для комфортного проживания населения поселения;

улучшение освещенности дорог, улиц, дворовых территорий

обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;

сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание;

экономия электроэнергии.

Мероприятия подпрограммы

«Уличное освещение территории Угловского городского  поселения»

|  | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 2. Организация освещения улиц Угловского городского поселения в целях улучшения условий проживания жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по организации технического обслуживания и эксплуатации сетей уличного освещения | Администрация |  | 2024 - 2026 годы | 1.2.1 | Бюджет городского поселения | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 1.2. | Оплата потребленной электроэнергии | Администрация |  | 2016 - 2020 годы | 1.2.2 | Бюджет городского поселения | 1600,0 | 2828,567 | 3285,0 |

.»

Подпрограмма

«Организация  содержания мест захоронения на территории Угловского городского поселения»

муниципальной программы  Угловского городского  поселения   «Организация благоустройства Угловского городского   поселения на 2024-2026 годы"

1.Исполнители подпрограммы: Администрация Угловского городского поселения, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы: «

| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 3 «Организация и содержание мест захоронения на территории Угловского городского поселения»; |  |  |  |
| 1.1. | Доля братских захоронений содержащих в надлежащем состоянии % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Обслуживание территории кладбищ ( шт.) | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Акарицидная обработка кладбищ (га) | 3,8 | 3.8 | 3,8 |
| 1.4 | Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство воинского захоронения (шт.) Установка мемориального знака (шт.) | - | - | - |
| 1.5 | Обустройство и восстановление воинских захоронений (шт.) | - | - | - |

.»

3. Сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2024-2026 годы.

4. Объемы и источники финансирования  подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): «

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет района | бюджет городского поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | - | - | - | 295,0 | - | 295,0 |
| 2025 | - | - | - | 295,0 | - | 295,0 |
| 2026 | - | - | - | 295,0 | - | 295,0 |
| ВСЕГО | - | - | - | 885,0 |  | 885,0 |

.»

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

приведение территорий кладбищ в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими и экологическими нормами и требованиями.

Мероприятия подпрограммы

«Организация и  содержание мест захоронения на территории Угловского городского поселения»

|  | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 3. Организация благоустройства и содержания кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Договор на благоустройство кладбища ( расчистка от снега аллей и дорожек в зимнее время, уход за зелеными насаждениями на территории кладбища, скос травы, выбраковка и опиливание деревьев на территории кладбища ,уборка несанкционированных свалок, вывоз ТБО) | Администрация |  | 2024 - 2026 годы | 1.3.2 | Бюджет городского поселения | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 1.2. | Мероприятия по аккарицидной обработке кладбища | Администрация |  | 2024 - 2026 годы | 1.3.3 | Бюджет городского поселения | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.3 | Изготоволение проектно-сметной документации на благоустройство воинского захоронения | Администрация |  | 2024-2026 годы | 1.3.4. | Бюджет городского поселения | - | - | - |
| 1.4 | Обустройство и восстановление захоронений | Администрация |  | 2024-2026 годы | 1.3.5 | Бюджет городского поселения | - | - | - |
| 1.5 | Приобретение венков и цветов для возложения на митингах памяти | Администрация |  | 2024-2026 годы | 1.3.1 | Бюджет городского поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

.»

Подпрограмма

«Прочие мероприятия по благоустройству на территории

Угловского городского  поселения»

муниципальной программы  Угловского городского  поселения   1.Исполнители подпрограммы: Администрация Угловского городского поселения, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы: «

| №п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения |  |  |  |
| 1.1 | Доля обслуживания территорий общего пользования ( Расчистка от снега дорожек и посыпание песком в зимнее время, уборка листьев и сухой травы, мусора) (%) | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Приобретение и содержание садового инвентаря и инструментов (шт.) | - | - | - |
| 1.3 | Скос травы (кв.м.) | 5000 | 5000 | 5000 |
| 1.4 | Аккарицидная обработка мест массового скопления людей (га) | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1.5 | Проведение мероприятий по подготовке к празднованию Нового года. Приобретение новогодних украшений (шт.) | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Ликвидация несанкционированных свалок (выявленные) шт | 2 | - | - |
| 1.7 | Окос площадей борщевика Сосновского (га) | - | - | - |
| 1.8 | Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом (га) | 20 | 20 | 20 |
| 1.9 | Благоустройство территории общего пользования (шт) | 1 | - | - |
| 1.10 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (шт.) | 1 | - | - |
| 1.11 | Приобретение информационных знаков (шт.) | - | - | - |
| 1.12 | Изготовление сметных расчетов и их проверка (шт.) | 10 | 10 | 10 |

.»

3. Сроки реализации подпрограммы: 2024-2026 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годам реализации (тыс. рублей): «

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет района | бюджет городского поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | - | - | - | 1083,5 |  | 1083,5 |
| 2025 | - | - | - | 1083,5 |  | 1083,5 |
| 2026 | - | - | - | 1083,5 |  | 1083,5 |
| ВСЕГО | - | - | - | 3250,5 | - | 3250,5 |

.»

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

повышение уровня комфортности проживания населения на территории Угловского городского поселения.

Мероприятия подпрограммы

«Прочие мероприятия по благоустройству Угловского городского  поселения»

|  | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования Бюджет городского поселения | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обслуживания территорий общего пользования (Расчистка от снега дорожек и посыпание песком в зимнее время, уборка листьев и сухой травы, мусора) | Администрация |  | 2024 - 2026 годы | 1.4.1 | Бюджет городского поселения | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 1.2 | Приобретение и содержание садового инвентаря и инструментов | Администрация |  | 2024-2026 годы | 1.4.2 | Бюджет городского поселения | - | - | - |
| 1.3 | Скос травы (оплата по договорам,приобретение горюче-смазочных материалов и других материалов) | Администрация |  | 2024-2026 годы | 1.4.3 | Бюджет городского поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4 | Аккарицидная обработка мест массового скопления людей | Администрация |  | 2024 - 2026 годы | 1.4.4 | Бюджет городского поселения | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.5 | Проведение мероприятий по подготовке к празднованию Нового года. Приобретение новогодних украшений | Администрация |  | 2024-2026 годы | 1.4.5 | Бюджет городского поселения | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 1.6 | Ликвидация несанкционированных свалок (выявленные) | Администрация |  | 2024-2026 годы | 1.4.6 | Бюджет городского поселения | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.7 | Окос площадей борщевика Сосновского | Администрация |  | 2024-2026 годы | 1.4.7 | Бюджет городского поселения | - | - | - |
| 1.8 | Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом | Администрация |  | 2024-2026 годы | 1.4.8 | Бюджет городского поселения | 464,5 | 464,5 | 464,5 |
| 1.9 | Благоустройство территории общего пользования | Администрация |  | 2024-2026 годы | 1.4.9 | Бюджет городского поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.10 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация |  | 2024-2026 годы | 1.4.10 | Бюджет городского поселения | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.11 | Приобретение информационных знаков | Администрация |  | 2024-2026 годы | 1.4.11 | Бюджет городского поселения | - | - | - |
| 1.12 | Изготовление сметных расчетов и их проверка | Администрация |  | 2024-2026 годы | 1.4.12 | Бюджет городского поселения | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

.»

Подпрограмма

«Поддержка местных инициатив граждан»

муниципальной программы  Угловского городского  поселения

1.Исполнители подпрограммы: Администрация Угловского городского поселения, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы: «

| №п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача 5. Поддержка местных инициатив граждан |  |  |  |
| 1.1 | Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы (ед.) | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 | Реализация проектов ППМИ, включенных в муниципальные программы развития территорий (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Расходы на эксплуатацию и содержание реализованных проектов ППМИ, включенных в муниципальные программы развития территорий (ед.) | 0 | 0 | 0 |

.»

3. Сроки реализации подпрограммы: 2024-2026 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годам реализации (тыс. рублей): «

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет района | бюджет городского поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | - | - | - | 200,0 | - | 200,0 |
| 2025 | - | - | - | 200,0 | - | 200,0 |
| 2026 | - | - | - | 200,0 | - | 20,00 |
| ВСЕГО | - | - | - | 600,0 | - | 600,0 |

.»

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

повышение уровня комфортности проживания населения на территории Угловского городского поселения.

Мероприятия подпрограммы

«Поддержки местных инициатив граждан»

|  | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования Бюджет городского поселения | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 5. Поддержки местных инициатив граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий (реализация проекта «Обустройство площадки для сбора ТКО по адресу: рп. Угловка, ул. Советская, земельный участок № 17а, ТОС «Совхозный») | Администрация |  | 2024-2026 годы | 1.5.1 | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет городского поселения | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.2 | Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий (реализация проекта «Благоустройство придомовой площадки по адресу: рп. Угловка, ул. Центральная, земельный участок № 12а/3) | Администрация |  | 2024-2026 годы | 1.5.1 | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет городского поселения | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.3 | Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий (реализация проекта «Приобретение и установка спортивно-игрового оборудования на детскую площадку расположенную по адресу: д. Озерки, земельный участок № 10в, ТОС «Озерки») | Администрация |  | 2024-2026 годы | 1.5.1 | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет городского поселения | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 1.4 | Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий (реализация проекта «Приобретение и установка детского спортивно-игрового оборудования на детскую площадку по адресу: рп. Угловка, ул. Центральная, земельный участок № 14б) | Администрация |  | 2024-2026 годы | 15.1 | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет городского поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.5 | Реализация ППМИ: | Администрация |  | 2024 - 2026 годы | 1.5.5 | Бюджет городского поселения | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства (инициативное бюджетирование) | - | - | - |

.»

Глава Угловского городского поселения					Ю.А. Иванова